Atklātā konkursa „Būvdarbu veikšana projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros”

(Id.Nr. DŪ 2016/13/KF)

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMES

PROTOKOLS

Dobelē

Sanāksme notiek: 2017.gada 12.janvārī

Sanāksmes  sākums: plkst.10:00

Sanāksmes vieta: SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē

Sanāksmē piedalās:

SIA “DOBELES ŪDENS” iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sanita Bēma,

iepirkumu komisijas locekļi Mārīte Zvejniece, Agris Dermanis,

iepirkumu komisijas sekretāre Sintija Lauka .

Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji (saraksts pielikumā)

Sanāksmes norises gaita:

- Pasūtītāja pārstāvji un Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji  pulcējas  un reģistrējas dalībai sanāksmē, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

- Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja S. Bēma atklāj sanāksmi, informējot par to, atbilstoši Nolikuma 6.punktā noteiktajam, 2017.gada 12.janvārī, plkst. 10:00 Pasūtītājs organizē Ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, lai būtu iespēja uzdot interesējošos jautājumus par atklātā dokumentāciju, kā arī piedalītos izbūvējamo objektu vietas apskatē.

- S.Bēma atgādina, ka Ieinteresētiem piegādātājiem ir iespējams arī vēl citā laikā patstāvīgi apsekot objektu, savlaicīgi, darba laikā sazinoties ar kontaktpersonu jautājumos par tehnisko projektu A. Dermani un vienojoties par objektu apsekošanas laiku.

- Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja S. Bēma uzaicina ieinteresēto piegādātāju uzdot jautājumus par iepirkuma procedūras Nolikumu, būvprojektu un būvdarbu līguma izpildes nosacījumiem.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā:

Vai ir Pasūtītājam ir konkrētas grunts atbērtņu un materiālu glabāšanas vietas ?

- Pasūtītāja pārstāvis atbild:

Pasūtītājam nav nekustamie īpašumi, kas būtu izmantojami grunts atbērtņu vietām, materiālu glabāšanai un tehnikas novietošanai.

Konkrētas vietas nav noteiktas, Izpildītājam tās ir jāmeklē pašam, jāveic liekās grunts atbērtņu vietu, materiālu un tehnikas novietošanas vietu rakstveida saskaņošanu ar zemes īpašniekiem un pašvaldību, un pēc darbu pabeigšanas jānoformē abu pušu parakstītu apliecinājumu, par to, ka teritorija sakārtota un pretenzijas nepastāv, un apliecinājums ir jāiesniedz arī Pasūtītājam. Izpildītājam pieslēgumu izbūves vietas (katrā vietā) saskaņojums veicams ar katru zemes īpašnieku.

Izrakto grunti ir atļauts uzglabāt tikai atbilstoši saskaņotās vietās. Aizliegts uzglabāt grunti ceļu nomalēs vai sabiedriskās vietās.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā:

Kurā mēnesī Pasūtītājs plāno noslēgt būvdarbu līgumu, jo informācija nepieciešama laika grafika sagatavošanai.

- Pasūtītāja pārstāvis atbild:

Nolikuma A pielikumā ir norāde par to, ka Pasūtītājs iesniedzis CFLA projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” iesniegumu pirmajai projektu atlase kārtai, lai piesaistītu  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu būvdarbu līguma realizēšanai. Pašlaik notiek iesniegtās dokumentācijas izvērtēšana,  savukārt civiltiesiskā līguma noslēgšana plānota marta beigās.

Pretendentam sagatavot būvdarbu laika grafiku, jāievēro Nolikuma 4.2.punktā minētais iepirkuma līguma izpildes termiņš, būvdarbu maksimālais izpildes termiņš ir noteikts 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas datuma (t.sk. tehnoloģiskā procesa pārtraukums), plānojot atbilstošu kapacitāti darba spēka un tehnikas resursus nodrošināšanā, lai būvdarbus izpildītu termiņā. Izpildītājam jānodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos objektā vismaz 5 (piecas) reizes nedēļā, kā arī obligāta ir tā dalība būvsapulcēs. Darbu veikšanas projektā (DVP) kalendārā grafikā veicamajiem darbiem Izpildītājam ir jānorāda darbu sadalījums ielām vai ielu grupām.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā:

Kādi maksājumi, būvdarbu apmaksas kārtība?

- Pasūtītāja pārstāvis atbild:

Avansa maksājums 20 % apjomā (pēc līguma izpildes garantijas iesniegšanas Pasūtītājam)

Starpmaksājumi par faktiski izpildītiem darbiem

Minimālā starpmaksājuma summa par izpildītiem darbiem ne mazāk kā 70 000, 00 EUR (mēnesī), un ja darbu izpilde ir mazāka, tad apmaksa tiek veikta summējot divus laika periodus. Noslēguma (gala) maksājums pēc objekta nodošanas un līguma garantijas laika garantijas iesniegšanas Pasūtītājam. Nolikuma A pielikumā Tehniskās specifikācijas 2.6.1.norādīts:” Tikai par izpildītiem darbiem var tikt pieprasīti kārtējie maksājumi atbilstoši darbu izpildes līgumam. Par izpildītiem darbiem uzskatāmi tikai tādi darbi, kuri ir kvalitatīvi pabeigti un par kuriem ir sastādītas kvalitatīvas un atbilstošas izpildshēmas šo tehnisko specifikāciju izpratnē. Izpildītājs 1 reizi mēnesī līdz5.datumam Pasūtītājam iesniedz būvuzrauga izskatītu un akceptētu pārskatu un būvdarbu izpildes formas (formas Nr.2) par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem darbiem objektā.  Darbu veikšanas projektā (DVP) jāplāno naudas plūsma atbilstoši būvdarbu izpildes laika grafikam.

- Ieinteresētais piegādātājs jautā:

Kāds ir grunts sastāvs Bērzes pagasta Miltiņu ciemā?

- Pasūtītāja pārstāvis atbild:

Informāciju par grunts sastāvu skatīt Nolikuma B pielikuma būvprojekta ”Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” I sējuma 1.3.sadaļā iekļautos ģeotehniskās izpētes pārskatos.

- Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja S. Bēma atgādina, ka 2016.gada 9.janvāri Pasūtītāja mājas lapas vietnē www.dobelesudens.lv sadaļā iepirkumi ir ievietota papildus informācija nr.1., vērš uzmanību uz to, ka Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols tiks ievietots SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv, kā arī aicina Ieinteresētos piegādātājus pastāvīgi sekot

informācijai Pasūtītāja mājas lapas vietnē www.dobelesudens.lv sadaļā iepirkumi un ievērot papildinājumus sagatavojot savu piedāvājumu.

Tā kā Pretendentiem vairāk jautājumu nav, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja S.Bēma pasludina ieinteresēto piegādātāju sanāksmi par slēgtu un aicina visus klātesošos veikt izbūvējamo objektu vietu apsekošanu Dobeles aglomerācijā, Dobelē un Miltiņu ciemā.

Pielikumā:

- Ieinteresēto Piegādātāju sanāksmes dalībnieku reģistrācijas saraksts uz 1 lpp.

Sanāksme pabeigta plkst. 10.30, savukārt izbūvējamo objektu vietas apskate pabeigta 11.30

Komisijas priekšsēdētāja 	       paraksts				S. Bēma

Komisijas locekļi		        paraksts 				M. Zvejniece

paraksts 				A. Dermanis

Iepirkumu komisijas sekretāre	paraksts 			S.Lauka