DUveidlapa outl_1

Noteikumi dalībai tirgus izpētē

Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi

(Id.Nr.DŪ-TI-2019/10)

Dobele

2019

# 1. Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersonas

**1.1. Pasūtītājs:**

SIA „DOBELES ŪDENS”

Reģistrācijas numurs: 451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

Tel.nr.: 637 25502

Interneta mājas lapa: [www.dobelesudens.lv](http://www.dobelesudens.lv)

**1.2. Kontaktpersona par tirgus izpētes dokumentāciju:**

Juriste Ieva Lukša

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: [ieva.luksa@dobele.lv](mailto:ieva.luksa@dobele.lv)

# 2. Informācija par tirgus izpētes priekšmetu

**2.1. Vispārējā informācija:**

Tirgus izpēte tiek veikta saskaņā ar 2019. gada 21. oktobra SIA „DOBELES ŪDENS” valdes locekļa rīkojumu Nr. 78 „Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi.

**2.2. Tirgus izpētes priekšmeta apraksts:**

Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi veikšana, saskaņā ar tirgus izpētes noteikumiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

**2.3.** Maksimālais izpildes termiņš būvprojekta izstrādei – 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļas no pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas. Autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšanas termiņš ~ 9 (deviņi) kalendārie mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.

**2.4. Paredzamā līgumcena:**

2.4.1. Būvprojekta izstrāde - līdz 10 000,00 EUR. 2.4.2. Autoruzraudzības pakalpojumi - līdz 3 000,00 EUR.

# 3. Piedāvājums

**3.1. Piedāvājuma iesniegšanas veids, laiks un kārtība:**

3.1.1.Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

3.1.2.Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz **2019. gada 11. novembrim, plkst: 10:00**, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

3.1.3.Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošs Pretendentam, līdz līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Ja objektīvu iemeslu dēl Pasūtītājs nevar noslēgt līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var lūgt Pretendentu pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu.

3.1.4.Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

1. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,
2. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,
3. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,
4. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru,
5. Atzīmi „Pieteikums dalībai tirgus izpētē „Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi (Id.Nr.DŪ-TI-2019/10). Neatvērt līdz 2019. gada 11. novembrim, plkst.10:00 .

3.1.5. Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā, ir skaidri salasāms, ar pievienotu titullapu un satura rādītāju. Piedāvājumu parakstījis Pretendenta pārstāvis vai tā pilnvarotā persona, pievienojot pilnvaru.

**4. Nosacījumi dalībai tirgus izpētē**

4.1. Uz Pretendentu vai norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst tirgus izpētes dokumentos noteiktajām prasībām, tiek attiecināti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļās 1. – 11. punkta izslēgšanas nosacījumi.

# 5. Pretendenta kvalifikācijas prasības

**5.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:**

5.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

5.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), kas veiks būvdarbus, kuru sniegšanai nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

5.1.3. Pretendenta piedāvātajiem atbildīgajiem speciālistiem (projektētājiem) ir spēkā ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanas reglamentētajā jomā. Būvspeciālisti reģistrēti būvspeciālistu reģistrā.

5.1.3. Līguma noslēgšanas gadījumā, Pretendentam būs jānodrošina un jāiesniedz Pasūtītājam visas apdrošināšanas atbilstoši normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem (2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbilstības obligāto apdrošināšanu”), apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu pakalpojuma veikšanas un objekta garantijas laika periodā, pakalpojumu Līgumu summas apmērā.

**6. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām**

6.1. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu (*2016., 2017., 2018., un 2019. gadā – līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām*) laikā ir izstrādājis vismaz 2 (divus) ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības būvprojektus (*būvatļaujā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi*), no kuriem vismaz 1 (viens) būvprojekts ir realizēts (objekts nodots ekspluatācijā), un Pretendents veicis autoruzraudzību 1 (viena) būvprojekta realizēšanā.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras būvprojektam jāietver sekojošs darba apjoms - ārējo ūdensapgādes tīklu izbūve ar kopējo garumu vismaz 2,0 km.

6.2. Pretendents ir saņēmis pozitīvas Pasūtītāju atsauksmes par katru no izstrādātiem būvprojektiem un veikto autoruzraudzību izbūvētos objektos, kas nodoti ekspluatācijā *(līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam)*, un ar kurām Pretendents apliecina savas tehniskās un profesionālās spējas atbilstoši Noteikumu 6.1 punkta prasībām.

6.3.

Pretendents var nodrošināt šādus speciālistus:

6.3.1. Būvprojekta vadītāju (atbildīgo projektētāju), kurš pēdējo 3 (trīs) gadu (*2016., 2017., 2018., un 2019. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām*) laikā ir izstrādājis vismaz 2 (divus) ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības būvprojektus (*būvatļaujā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi*), no kuriem vismaz 1 (viens) būvprojekts ir realizēts (objekts nodots ekspluatācijā) un vismaz 1 (viens), kurā veikta autoruzraudzība.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras būvprojektam jāietver sekojošs darba apjoms - ārējo ūdensapgādes tīklu izbūve ar kopējo garumu vismaz 2,0 km.

6.3.2.  Ūdensapgādes sistēmu projektētāju, kurš pēdējo 3 (trīs) gadu (*2016., 2017., 2018., un 2019. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām*) laikā ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības būvprojektu (*būvatļaujā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi*), būvprojekts ir realizēts (objekts nodots ekspluatācijā) un tajā veikta autoruzraudzība.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras būvprojektam jāietver sekojošs darba apjoms - ārējo ūdensapgādes tīklu izbūve ar kopējo garumu vismaz 2,0 km.

6.4. Pretendents būvprojekta izstrādei var nodrošināt vai piesaistīt speciālistus, kuri ir kvalificēti/sertificēti atbilstoši savai darbības jomai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un ar spēkā esošu dokumentāciju, kas apliecina to kvalifikāciju/sertifikāciju *(ja tādi ir paredzēti) -*

6.4.1. Speciālistu ģeotehniskā inženierizpētē;

6.4.2. Speciālistu ģeodēzisko izpētes darbu veikšanā;

6.4.3. Tāmētāju

6.5. Pretendents var nodrošināt Tehniskajās specifikācijās noteiktajām minimālajām prasībām atbilstošu tehnisko aprīkojumu.

6.6. Pretendents Pakalpojuma izpildē var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu.

**7. Iesniedzamie dokumenti**

**7.1. Pieteikums dalībai tirgus izpētē**

*(Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir norādīti šajā sadaļā).*

7.1.1. Pretendents pieteikumu dalībai tirgus izpētē sagatavo atbilstoši veidnei *(A1 pielikums).*Pretendenta pieteikumu dalībai tirgus izpētē jāiesniedz kopā ar:

7.1.1.1.1.Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai tirgus izpētē un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem);

7.1.1.2. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina Piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un Piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu tirgus izpētes ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku tirgus izpētes ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

**7.2. Dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai tirgus izpētē:**

7.2.1. Par Noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās iegūstot informāciju izmantojot VARAM Elektroniskās Informācijas sistēmas - (turpmāk - EIS**)** datu bāzi, kurā pieejama informācija no Sodu reģistra.

**7.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas apliecina prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai**

7.3.1. Par Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētajiem Pretendentiem Pasūtītājs informāciju iegūst Uzņēmuma reģistra datu bāzē.

7.3.2. Par Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētajiem Pretendentiem Pasūtītājs informāciju iegūst Būvkomersantu reģistra datu bāzē.

7.3.3. Ārvalstī reģistrēts Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu regulējumu, un vienlaicīgi norāda, kurā tīmekļvietnē paskatoties Pasūtītājs par to var pārliecināties.

**7.3.4.** Pretendents iesniedz brīvā formā sagatavotu apliecinājumu, par to , ka iesniegs Pasūtītājam visas apdrošināšanas atbilstoši normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem (2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbilstības obligāto apdrošināšanu”) un Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu garantijas laika periodā, Līguma summas apmērā.

**7.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas apliecina Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas.**

7.4.1. Pretendenta apstiprināts, Pretendenta un apakšuzņēmēju *(ja Pretendents pakalpojuma nodrošināšanā plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām)* pēdējos 3 (trīs) gados *(2016., 2017., 2018., un 2019. gadā – līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)* izstrādāto būvprojektu saraksts (*A.2.1.pielikums*) un veikto autoruzraudzību saraksts (*A.2.2.pielikums)*, atbilstoši veidnēm „Veikto pakalpojumu saraksts”, kā arī Pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par to, vai visi pakalpojumi veikti atbilstoši normatīviem, atbilstošā kvalitātē un objekts ir nodots ekspluatācijā. Pretendents iesniedz būvvaldes izdotā akta kopiju par objekta nodošanu ekspluatācijā. Pretendentam veidnē ir jānorāda informācija atbilstoši Noteikumu 6.1 punkta prasībām attiecībā uz tirgus izpētes priekšmetu, un attiecībā uz Pretendenta tehniskajām, profesionālajām spējām un pieredzi.

* + 1. Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksts *(A.3.pielikums)* un Pretendenta sagatavots apraksts par Noteikumu 6.4.punktā minētiem piesaistītiem speciālistiem.
    2. Pretendenta piedāvāto ūdensapgādes sistēmu projektētāju (būvprojekta vadītājs, projektētājs) būvprakses sertifikāta kopijas un piesaistīto speciālistu atbilstošā dokumenta attiecīgajā darbības jomā kopija, (vai norāde uz publisku datubāzi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par sertifikātu).

*Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz projektēšanas pakalpojuma uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.*

*Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai[[1]](#footnote-1).*

*Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.*

7.4.4. Ja Pretendents pakalpojumu veikšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

1. visu apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu daļu aprakstu atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksta veidnei *(A4 pielikums)*;
2. apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās apliecinājuma veidnei *(A5 pielikums)* par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu daļu sarakstā norādītās pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus vai Pretendenta un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums;
3. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Noteikumiem dalībai tirgus izpētē;
4. apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas
5. ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, tirgus izpētes ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

7.4.5. Līguma izpildes laikā nomainītajiem apakšuzņēmējiem pilnībā ir jāatbilst Noteikumos attiecībā uz apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām.

**8. Tehniskais piedāvājums**

8.1. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo brīvā formā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju *(Pielikums Nr.1)*, būvniecības ierosinātāja darba uzdevumu *(Pielikums Nr.2*), Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām *(A7 pielikums).*

8.2. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj - Līgumu izpildes laika grafiku (*būvprojekta izstrādē, autoruzraudzība*).

Laika grafiku veido sadalījumā par kalendārām nedēļām, sagatavo *excel* formātā, gan drukātā, gan elektroniskā formātā atspoguļojot plānoto būvprojekta izstrādes secību, sadalījumā pa tā izstrādes etapiem, norādot būvprojekta vadītāja, projektētāja un piesaistītos speciālistu *noslodzi (norādot pakalpojumu uzsākšanas un pabeigšanas laikus, iekļaujoties līguma izpildes termiņā).*

# 9. Finanšu piedāvājums

9.1.Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei *(A8 pielikums*).

9.2. Līgumcenā (bez pievienotās vērtības nodokļa) jāiekļauj visas ar tirgus izpētes priekšmetu saistītās izmaksas, kā arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma darbības laikā.

9.3. Piedāvājumā cenu norāda EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa), aprēķinos jālieto cenas ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

9.4. Piedāvājumā norādītā līgumcena ir nemainīga visā līguma darbības laikā.

**10. Līguma izpildes un garantijas perioda garantijas**

10.1.Pretendentam jānodrošina Līgumos noteikto garantiju iesniegšana savlaicīga iesniegšana un to uzturēšana spēkā Pakalpojumu Līgumu izpildes, Objekta izbūves Līguma un garantijas periodā.

10.2.Pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Apdrošināšanas sabiedrības/bankas izsniegta Līguma izpildes garantiju, kas nav mazāka par avansa maksājuma (30% apmērs no Līguma summas), kā garantijas saņēmēju norādot Pasūtītāju. Pretendentam jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā visā būvprojekta izstrādes periodā, būvdarbu veikšanas periodā, un pēc Objekta nodošanas 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas, līdz tiek iesniegta garantijas perioda garantija.

10.3.Pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, Pretendentam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, ir jāiesniedz Pasūtītājam Apdrošināšanas sabiedrības izsniegta Garantijas perioda garantija, kas ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) kalendāros mēnešu par summu, kas nav mazāka par 10% no Līguma summas, un kā garantijas summas saņēmēju norādot Pasūtītāju.

**11. Līgums**

11.1.Pretendentam, kuram tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas brīža, 3 (trīs) darba dienu laikā jāierodas noslēgt līgumu. *(Līguma projekti B1; B2 pielikumi)*.

11.2.Ja Pretendentam ir iebildumi pret Līguma projektu veidnēm, tie jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk 5 (piecas) darba dienas pirms piedāvājuma dalībai tirgus izpētē iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

SIA „DOBELES ŪDENS”

Juriste /paraksts/ I. Lukša

Pielikums Nr.1.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**1.Vispārīgā informācija par projektu**

Dobeles aglomerācijā iekļaujas Dobeles pilsēta, Auru pagasta Liepziedu un Rūpnieku ciemi, Krimūnu pagasta Ceriņu ciems, Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciems, Bērzes pagasta Šķibes un Miltiņu ciemi.

Dobeles pilsētas teritorijā un tai pieguļošā Liepziedu ciemā pārsvarā ir jau izveidota centralizētā ūdensapgādes tīklu sistēma. Tomēr vēl dažos ielu posmos Dobeles pilsētā joprojām darbojas lokālā ūdensvadu tīklu sistēma.*(Aizupes, Bērzu, Egļu, Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku, Vītolu, Miera Zivju ielā un Liepājas šoseja).*

Jaunu ūdensapgādes tīklu projektēšana un izbūve nodrošinās iedzīvotājiem centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību.

Būvprojekta izstrādātājam jāveic to teritoriju apsekošana vietas, kurās ir plānota ūdensapgādes infrastruktūras objektu izbūve.

Pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem, būvniecības ierosinātāja darba uzdevumu projektētājam ir jāsagatavo būvniecības ieceres dokumentācija, jāizstrādā būvprojekts jaunu ūdensapgādes tīklu izbūvei Keramikas-Gaismas ielu masīvā (paredzot Bērzes upes škēršojumu) no Gaismas ielas uz Mieru).

Ūdensvada tīkla izbūve plānota Dobelē , Brīvības ielā (posmā no pieslēguma vietas līdz Gaismas ielai), Gaismas ielā, Zivju ielā, Rūpniecības ielā, Strādnieku ielā, Kalēju ielā, Aizupes ielā, Liepājas šosejā (posmā no Kalēju ielas līdz Keramikas ielai), Keramikas ielā, Egļu ielā, Bērzu ielā, Vītolu ielā, Miera ielā (posmā no ēkas Uzvaras ielā 25D k-2 līdz Smilšu ielai), Smilšu ielā (posmā no Miera ielas līdz Uzvaras ielai) un Auru pagasta Liepziedu ciemā, Liepziedu ielā (posmā no Liepājas šosejas līdz ēkai “Liepziedos”).

**2. Projektējamā objekta nosaukums**

Būvprojekta “Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi” .

**3. Objekta nekustamā īpašuma zemes piederība, objekta kadastra numurs, īpašnieks**

3.1.1. Dobeles novads, Dobeles novada pašvaldība

Kadastra apzīmējums: kad. Nr. 46010112601; 46010112601; 46010010905; 46010011811; 46010011536; 46010011452; 46010011449; 46010011535; 46010011535; 46010011445; 46010011432; 46010011453; 46010010109; 46010011431; 46460030169; 46010011444; 46010011307; 46010010909; 46010011305; 46010020507; 46010020713 – īpašnieks Dobeles novada pašvaldība. 3.1.2. Privātpersona - Kadastra apzīmējums kad. Nr. 46010021006

3.1.3. Īpašnieks un tiesiskais valdītājs - Dobeles novada pašvaldība un privātpersona

**4. Objekta adrese, atrašanās vieta**

4.1. Objekta adreses

Projektējamā objektā - Keramikas-Gaismas ielu masīvā, Dobelē iekļaujas sekojošas ielas Dobelē un Auru pagastā:

4.1.1. Aizupes iela

4.1.2.Bērzu iela

4.1.3.Brīvības iela

4.1.4. Egļu iela

4.1.5.Gaismas iela

4.1.6.Kalēju iela

4.1.7.Keramikas iela

4.1.8.Rūpniecības iela

4.1.9.Strādnieku iela

4.1.10.Vītolu iela

4.1.11.Zivju iela

4.1.12.Liepājas šoseja

4.1.13. Miera iela

4.1.14. Auru pagasts, Liepziedi

4.2. Objekta atrašanās vieta

Dobele, Auru pagasts, Dobeles novads, Latvijas Republika.

1. **Būvprojekta izstrādes stadijas, vieta un pakalpojuma laika grafiks.**

5.1.Izpildītājs sagatavo būvniecības ieceres dokumentāciju

5.2.Būvniecības ieceres dokumentācija noformējama atbilstoši Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumu Nr. 545. “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” prasībām”.

5.3.Izpildītājs izstrādābūvprojektu minimālā , saskaņo un saņem projekta izstrādes nosacījumus atbilstoši Ministru kabineta 09.05.2017.noteikumu Nr. 253. “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām, saskaņo un saņem būvatļauju.

5.4.Būvprojekts izstrādājams vienā stadijā atbilstoši Ministru kabineta 09.05.2017.noteikumu Nr. 253. “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām.

5.5.Projektēšanas pakalpojums jāsniedz Pasūtītājam Dobelē, Dobeles novadā. Visas darbības, kas jāveic uz vietas (izpētes) ir veicamas attiecīgajā teritorijā. Pārējās darbības Izpildītājs drīkst veikt savā pamatdarbības vietā, taču Izpildītājam jānodrošina nepieciešamā sadarbība ar Pasūtītāju. Pasūtītājs un Izpildītājs pēc nepieciešamības, savstarpēji vienojoties par norises laiku, organizē sanāksmes SIA “DOBELES ŪDENS” telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, lai izvērtētu būvprojekta izstrādes gaitu un problēmas.

5.6. Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu izpildes laika grafiks:

5.6.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes, projektēšanas pakalpojuma sniegšana jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas datuma. 5.6.2. Maksimālais būvprojekta izstrādes termiņš ir **12 (divpadsmit)** kalendārās nedēļas, savukārt autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanas termiņš plānots ~ **9 (deviņi)** kalendārie mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas*.* 5.6.3. Pakalpojuma izpilde būvprojekta izstrādē tiks uzskatīta par pabeigtu līdz ar būvprojekta akceptēšanu Dobeles novada pašvaldības būvvaldē*( saņemta būvatļaujā atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi)* un nepieciešamo būvprojekta eksemplāru skaits iesniegts Pasūtītājam. 5.6.4. Autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana tiks uzskatīts par pabeigtu pēc būvprojektā plānoto ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un to elementu izbūves pabeigšanas un būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.

**6.Būvprojekta izstrādes termiņš** Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana, būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, saskaņošana, būvatļaujas saņemšana, būvprojekta izstrāde ar pozitīva akcepta saņemšanu būvvaldē Izpildītājam jāveic 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļās no līguma noslēgšanas dienas.

**7. Autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšanas termiņš** Projektētājam jānodrošina autoruzraudzība atbilstoši būvniecības periodā, kas plānots 9 (deviņi) kalendārie mēneši no būvniecības darbu uzsākšanas .

**8. Pasūtītāja vispārīgās prasības**

8.1. Izpildītājs nodrošina projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu , ievērojot Pasūtītāja izvirzītos nosacījumus “Būvniecības ierosinātāja darba uzdevumā  *(Pielikums Nr.2.*) un Tirgus izpētes noteikumu “Būvprojekta “Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā ”(Id.Nr.DŪ-TI-2019), un līgumu nosacījumus. 8.2. Būvprojekts jāizstrādā atbilstoši Būvniecības likumam, MK noteikumiem Nr.500. “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr.253. “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr. 545. “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”, un darba uzdevuma izpildi saistīto Latvijas būvnormatīvu, Eiropas Savienības , Latvijas valsts standartu, Būvniecības ierosinātāja darba uzdevuma un izsniegto tehnisko noteikumu prasībām. 8.3. Projektētājs izstrādā būvprojektu inženiertīklu apjomiem (*prognozējamie)*, kuri norādīti tabulā *(skatīt tabulu Nr.1.)*

*Tabula Nr1. Darbu nosaukumi, apjomi*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Projektējamo darbu un komponentes nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | ŪDENSAPGĀDES ĀRĒJO INŽENIERTĪKLU UN TO ELEMETU IZBŪVE DOBELĒ KERAMIKAS-GAISMAS IELU MASĪVĀ, t.s.k. |  |  |
| **I** | **Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve Dobelē, Keramikas - Gaismas ielu masīvā, I kārtas ietvaros (U.1)** |  |  |
| 1.1.1. | Ūdensapgādes maģistrālo ielu tīklu izbūve **(**U.1.1.) | m | 2900 |
| 1.1.2. | Lokālo pievadu izbūve *( ~ 97 pieslēgumu nodrošināšanai)* (U.1.2.) | Komplekti | 97 |
| 1.1.3. | Grants segumu atjaunošana | m2 | *Pēc projekta risinājumiem* |
| 1.1.4. | Zālāju atjaunošana | m2 | Pēc projekta risinājumiem |
| 1.1.5. | Asfalta seguma atjaunošana | m2 | Pēc projekta risinājumiem |
| **II** | **Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve Dobelē, Keramikas - Gaismas ielu masīvā, I kārtas ietvaros (U.1)**  Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve (U.2.) DOBELĒ KERAMIKAS\_GAISMAS IELU MASĪVĀ II kārta(U.2.) |  |  |
| 2.2.1. | Ūdensapgādes maģistrālie ielu tīklu izbūve (U.2.1.) | m | 720 |
| 2.2.2. | Lokālo pievadu izbūve *( ~ 14 pieslēgumu nodrošināšanai Miera ielā)* (U.2.2.) | Komplekti | 14 |
| 2.2.3. | Grants segumu atjaunošana | m2 | *Pēc projekta risinājumiem* |
| 2.2.4. | Zālāju atjaunošana | m2 | Pēc projekta risinājumiem |

Tabulā Nr.1. “Darbu nosaukumi, apjomi” norādītie apjomi ir orientējoši, būvprojekta izstrādes gaitā tie var mainīties, izmaiņas apjomos neietekmē noslēgtā līguma cenu .

**8.4. Vietas izpēte pirms Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas**

Ieinteresētajam piegādātājam pirms Piedāvājuma iesniegšanas dalībai tirgus izpētē, savlaicīgi sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu , obligāti ir jāiepazīstas ar teritoriju, kurā plānoti projektējamie ūdensapgādes tīkli saskaņā ar Tirgus izpētes Noteikumu Pielikumu Nr.3.“Ūdensvada tīklu izbūve Gaismas -Keramikas ielās, Dobelē” plānotie Dobeles pilsētas centralizētās ūdensvada sistēmas attīstības darbi (*Pielikums Nr.3).* Pēc teritorijas apsekošanas ir jāsaņem Pasūtītāja akceptēts “Apliecinājums par objekta apsekošanu” *(PielikumsNr.4)*

Ieinteresētajam piegādātājam pirms sava piedāvājuma iesniegšanas ir jāprecizē fiziskie izpildes indikatori, kuru orientējošie apjomi norādīti šajās tehniskās specifikācijās.

Pakalpojuma izpildes laikā netiks akceptēti papildus darbi, tajā skaitā, darbi, kas saistīti ar topogrāfisko uzmērīšanu.

**8.5. Esošās situācijas pārbaude un vietu izpētes uzsākot projektēšanu**

Izpildītājam pēc pakalpojuma līguma noslēgšanas pilnībā jāiepazīstas ar patreizējo ūdensapgādes infrastruktūru Dobeles pilsētā un tai piekļaujoša Auru pagasta teritorijas daļā Liepziedu ciematā.

Izpildītājam izstrādājot tehnisko projektu, kā minimums jāveic šādas izpētes un mērījumi:

a) Inženiertopogrāfijas izpēte pa projektējamo ūdensapgādes tīklu trasēm pa ielām līdz būvju fasādēm, jeb vidēji 25 m platā joslā pa ierīkojamo tīklu trasēm;

b) Inženierģeodēziskā izpēte pa projektējamo ūdensvadu tīklu trasēm un pilnā apjomā izpētes urbumus ierīkojot saskaņā ar likumdošanas prasībām.

**9. Prasības būvprojekta izstrādei**

9.1. Būvprojekta sastāvā jābūt visām sadaļām atbilstoši esošās likumdošanas prasībām, lai pilnībā realizētu inženiertīklu būvniecības darbus atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem; Izpildītājam būvprojekts saskaņojams ar Pasūtītāju visos ar būvprojekta izstrādi saistītos etapos.

9.2. Izpildītājam laika grafiks ir jāsagatavo atspoguļojot tajā, kā minimums, sekojošos būvprojekta izstrādes posmus:

9.2.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana

9.2.2. Inženiertopogrāfijas veikšana (topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana un saskaņošana).

9.2.3. Nepieciešamos izpētes darbus, t.sk. ja nepieciešams ģeoloģiskās izpētes darbus, tehniskās apsekošanas un uzmērīšanas darbus.

9.2.4. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju.

9.2.5. Būvprojekta gala varianta izstrāde.

9.2.6. Būvprojekta saskaņošana ar Pasūtītāju.

9.2.7. Būvprojekta saskaņošana ar projektā iesaistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem.

9.2.8. Būvprojekta saskaņošana nepieciešamajās instancēs.

9.2.9. Būvprojekta akceptēšana Dobeles novada pašvaldības būvvaldē.

9.2.10. Būvvaldē saskaņotā būvprojekta nodošana Pasūtītājam.

9.2.11. Autoruzraudzības pakalpojumu veikšana objekta būvniecības periodā līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā **(**būvniecību plānots veikt ~9 (deviņos) kalendāros mēnešos\ atbilstoši akceptētajam būvprojektam saskaņā likumdošanas normatīvo aktu prasībām.

9.2.12. Pakalpojuma sniedzējam, izstrādājot darbu izpildes laika grafiku ir jāievēro LR, kā arī valsts un pašvaldības instanču saistošos noteikumi attiecībā uz informācijas apriti.

9.2.13.Ja tehnisko vai īpašo noteikumu prasības nav izpildāmas, vai tās būtiski sadārdzina projekta realizācijas izmaksas, vai nav iespējams ievērot Latvijas būvnormatīvu prasības, projektētāja pienākums ir, neprasot papildus atlīdzību, atkāpes savlaicīgi projektēšanas laikā saskaņot ar atbildīgajām pašvaldības iestādēm. Atzīmes par saskaņošanu izdara uz ģenerālplāna lapas.

9.3.Būvprojekta sastāvā jāietver detalizētie rasējumi, kas nepieciešami būvprojekta atsevišķo daļu un elementu īstenošanai.

9.4.Būvdarbu apjomos, norādot materiālus, iekārtas, tehnisko aprīkojumu, nepieciešams to tehniskā apraksta apkopojums. Norādot materiālu sarakstu, to sagatavot saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 20. panta prasībām. Ja norādot materiālu, iekārtu, tehnisko aprīkojumu tiek lietota atsauce „ekvivalents”, tad jānorāda kritēriji (parametri), pēc kuriem tiek vērtēta ekvivalence.

9.5. Tīklu trasējums ar norādītām projektējamo tīklu trasēm, pieslēgumiem, cauruļvadu diametriem, materiāliem, tekņu vai cauruļvada augšas atzīmēm ir jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai sagatavojot būvprojektu minimālā sastāvā un pēc būvprojekta izstrādes.

9.6. Pasūtītājs akceptē projektu un veic galīgo norēķinu par būvprojekta izstrādi pēc būvprojekta saskaņošanas Būvvaldē.

9.7. Projektēšanas Pakalpojuma izpilde būvprojekta izstrādē tiks uzskatīta par pabeigtu pēc pozitīva atzinuma saņemšanas un būvprojekta akceptēšanu Dobeles novada pašvaldības būvvaldē un pēc nepieciešamo būvprojekta eksemplāru skaita iesniegšanas Pasūtītājam.

9.8. Autoruzraudzības pakalpojuma izpilde tiks uzskatīta par pabeigtu pēc būvdarbu pabeigšanas un būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.

**10. Autoruzraudzības pakalpojuma veikšana.**

10.1. Izpildītājs veic būvprojekta autoruzraudzību atbilstoši likumdošanas prasībām.

10.2. Autoruzraudzību būvprojekta realizēšanas laikā veic Izpildītāja norīkotais autoruzraugs, kurš izstrādājis tehnisko projektu.

10.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

10.4. Izpildītāja pienākums ir būvprojekta īstenošanas laikā pārbaudīt objekta būvniecībā un rekonstrukcijā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.

10.5. Būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai tā, lai Izpildītājs būtu informēts par būvdarbu izpildi un to kvalitātes atbilstību būvprojektam.

10.6. Izpildītājam ir pienākums ierasties objektā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska uzaicinājuma, ja konstatēti būtiski faktori, kas ietekmē objekta tālāku būvniecību un ko var atrisināt tikai Izpildītājam ierodoties objektā.

10.7. Izpildītājam ir pienākums piedalīties būvsapulcēs, kas tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās.

10.8. Izpildītājam kā autoruzraugam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.

10.9. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības, un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Pasūtītāju un Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.

10.10. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas vai precizējumus būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamības saskaņā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai nolaidību, kas definējams kā atkāpes no Latvijas būvnormatīviem.

10.11. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu

ekspluatācijā.

10.12. Izpildītājam jānodrošina, lai autoruzraudzību veiktu Izpildītāja norīkotais

autoruzraugs. Autoruzrauga nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku

saskaņojumu.

**11. Darba risinājumu tikšanās , ziņojumi**

11.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanas un būvprojekta izstrādes periodā Pasūtītājs un Izpildītājs savstarpēji vienojoties pēc nepieciešamības organizē darba tikšanās, lai izvērtētu un pārrunātu jautājumus un risinājumus saistībā par kvalitatīvas būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanu , būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrādi.

11.2. Autoruzraudzības nodrošināšanas periodā

11.2.1.Izpildītājam jāpiedalās būvniecības sanāksmes un darba tikšanās, lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu autoruzraudzības pakalpojuma izpildi.

11.2.2. Izpildītājam kā autoruzraugam ir pienākums piedalīties būvsapulcēs, kas tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi 2 (divās) kalendārās nedēļās**.**

11.2.3. Izpildītājam veicot autoruzraudzību, būvprojekta īstenošanas laikā jāpārbauda objekta būvniecībā un rekonstrukcijā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļauj neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.

Ja tiek konstatētas neatbilstības, autoruzraugs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ziņojumu 3 (trīs) dienu laikā no neatbilstību konstatēšanas brīža.

**12. Ziņojuma, dokumentācijas saskaņošana un apstiprināšana.**

12.1. Ziņojums (autoruzraudzības nodrošināšanas periodā) un citi iesniedzamie dokumenti Izpildītājam jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, bez dzēsumiem un labojumiem.

12.2. Visi izpildes dokumentu projekti savlaicīgi jāiesniedz Pasūtītājam rakstisku komentāru sniegšanai vai apstiprināšanai.

12.3. Izpildītājam ir jāievēro tabulā Nr.1. “Iesniedzamie dokumenti” norādītās prasības iesniedzamo dokumentu eksemplāru skaits un termiņi, kādos Pasūtītājs par tiem Izpildītājam sniegs komentārus vai iebildumus.*Tabula Nr.1. Iesniedzamie dokumenti*

| *Nr.* | *Iesniedzamie dokumenti* | *Iesniedzamo dokumentu eksemplāru skaits* | *Kalendārās dienas komentāru sniegšanai* | *Kalendārās dienas korekciju veikšanai* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvniecības ieceres dokumentācija, būvprojekts minimālā sastāvā Pasūtītāja komentāru sniegšanai (*pirms iesniegšanas būvvaldē būvatļaujas saņemšanai)* | 1 oriģināls papīra formā un 1 elektroniski | 7 dienas | 7 dienas |
| 2. | Izstrādātais būvprojekts Pasūtītāja komentāru sniegšanai | 1 oriģināls papīra formā un 1 elektroniski | 7 dienas | 7 dienas |
| 3. | Būvvaldē akceptētais būvprojekts ( saņemts būvvaldes atzinums par būvatļaujā minēto projektēšanas nosacījumu izpildi) | Pasūtītājam iesniedzami būvvaldē akceptēta būvprojekta 3(trīs) eksemplāri papīra formātā sējumos, cietos vākos, un 1(vienā) eksemplārā elektroniskā formā CD (rasējumi *DWG* un *PDF* formātā ,teksta dokumenti \*.*doc un PDF* formātā, materiālu un darbu apjomi \*.*xls* formātā)kā arī būvprojekta izmaksu aprēķinu (1) vienā eksemplārā papīra formātā un 1( vienā) eksemplārā elektroniskā formā *CD(*\*.*xls* formātā) | - | - |
| 4. | Detalizēts būvprojekta izmaksu aprēķins- tāmes | 1 oriģināli papīra formā un 1 elektroniski (xls un pdf datu formātā) | 5 dienas | 5 dienas |
| 5. | Iesniedzamais ziņojums **(***autoruzraudzības pakalpojums)* |  |  |  |
| 5.1. | Ziņojums par autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu būvniecības periodā un autoruzraudzības līguma izpildi | 1 elektroniskā formātā 2 drukātā formātā (1 oriģināls un 1 kopija) | 3 dienas | 3 dienas |

12.4. Izpildītājam jāveic visu Pasūtītāja sniegto komentāru un iebildumu iestrāde dokumentos, līdz galīgai dokumentu apstiprināšanai unBūvprojekta saskaņošanai Dobeles novada pašvaldības būvvaldē *(saņemts būvvaldes atzinums par projektēšanas nosacījumu izpildi).*

12.5. Gadījumā, ja Izpildītāja izstrādātais Būvprojekts netiek apstiprināts Dobeles novada pašvaldības būvvaldē, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā novērš konstatētās neatbilstības būvprojektā un iesniedz aktualizēto būvprojektu atkārtotai saskaņošanai būvvaldē līdz pozitīva akcepta saņemšanai. Izpildītājs nedrīkst pārsniegt savā piedāvājumā norādīto būvprojekta izstrādes termiņu.

## **Pielikums Nr.2.**

**Būvniecības ierosinātāja darba uzdevums**

|  |  |
| --- | --- |
| Projektējamais objekts  un tā grupa *(atbilstoši MK 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500”Vispārīgie būvnoteikum)* | **“Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”**  II grupa |
| Būvniecības ierosinātājs | SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV 3701 |
| Īpašnieka atbildīgais pārstāvis | SIA “DOBELES ŪDENS”  valdes loceklis Dainis Miezītis |
| Kontaktpersona | Agris Dermanis tālr. 29196423,  e-pasts: [agris.dermanis@dobele.lv](mailto:agris.dermanis@dobele.lv) |

**BŪVPROJEKTĒŠANAS NOSACĪJUMI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekta uzdevums** | 1. Sagatavot, iesniegt, saņemt būvniecības ieceres uzsākšanai un akceptam, būvatļaujas saņemšanai un būvprojekta saskaņošanai (*līdz būvdarbu uzsākšanai -saņems būvatļauju un izpildīs projektēšanas nosacījumus*) nepieciešamos dokumentus, tehniskos noteikumus, saskaņojumus un atzinumus Dobeles novada būvvaldē un citās ieinteresētajās organizācijās, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecības procesu regulējošiem normatīviem aktiem. 2. Izstrādāt Dobeles pilsētas ūdensapgādes tīklu paplašināšanas būvprojektu “Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, nodrošinot iespēju pievienoties centralizētiem ūdensapgādes tīkliem blīvās apbūves teritorijās.   Keramikas-Gaismas ielu masīvā iekļaujas sekojošas ielas: Aizupes, Bērzu, Egļu, Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku, Vītolu, Zivju, Miera ielas un Liepājas šoseja.  3) Būvprojekts izstrādājams tā, lai ūdensapgādes tīklu izbūve būtu veicama divās kārtās (I kārta un II kārta) attiecīgi pielikumā Nr.3.“Ūdensapgādes tīklu izbūves shēmā Dobeles pilsētā, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” norādītajās ielās (*Pielikums Nr.3.)* |
| **Zemes gabalu apbūves veids** | Dobeles pilsētas mazstāvu (DzM) un savrupmāju (DzS) dzīvojamās apbūves teritorijās.  Objekta kadastra numurs, īpašnieks  Dobeles novada pašvaldība -kad. Nr. 46010112601; 46010112601; 46010010905; 46010011811; 46010011536; 46010011452; 46010011449; 46010011535; 46010011535; 46010011445; 46010011432; 46010011453; 46010010109; 46010011431; 46460030169; 46010011444; 46010011307; 46010010909; 46010011305; 46010020507; 46010020713 – īpašnieks Dobeles novada pašvaldība, kad.Nr. 46010021006 – privātpersona. |
| **Būvniecības veids** | Ūdensapgādes tīklu jauna būvniecība. |
| **Būvprojektēšanas stadijas** | 1. Būvprojekts minimālā sastāvā - atbilstoši ar Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr. 253. “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām. 2. Būvprojekts izstrādājams vienā stadijā atbilstoši Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr. 253. “Atsevišķu   inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām. |
| **Būvobjekta kārtas, adreses, apjomi** | **Būvobjekta kārtas**  Būvniecība notiek 2 (divās) kārtās.  I kārta  Ūdensapgādes tīklu izbūve Aizupes, Bērzu , Egļu ielā , Gaismas ielā, Kalēju ielā , Keramikas ielā , Rūpniecības ielā , Strādnieku ielā , Liepājas šosejā, Vītolu ielā , Zivju ielā - Dobeles pilsētā , no Gaismas ielas (Bērzes upes šķērsojums)uz Miera ielu. Pievadu izbūve.  II kārta  Ūdensapgādes tīklu Liepājas šoseja ar pārslēgumu uz Liepziedu ciemā, Auru pagastā esošo ūdensapgādes sistēmu  Miera ielā (posmā no ēkas Uzvaras ielā 25D k-2 līdz Smilšu ielai), Smilšu ielā (posmā no Miera ielas līdz Uzvaras ielai). Pievadu izbūve.  **Adreses**  Dobeles pilsēta  Ūdensvada tīkla izbūve Brīvības ielā (posmā no pieslēguma vietas līdz Gaismas ielai), Gaismas ielā, Zivju ielā, Rūpniecības ielā, Strādnieku ielā, Kalēju ielā, Aizupes ielā, Liepājas šosejā (posmā no Kalēju ielas līdz Keramikas ielai), Keramikas ielā, Egļu ielā, Bērzu ielā, Vītolu ielā, Miera ielā (posmā no ēkas Uzvaras ielā 25D k-2 līdz Smilšu ielai), Smilšu ielā (posmā no Miera ielas līdz Uzvaras ielai).  Liepziedu ciems, Auru pagasts  Liepziedu ielā (posmā no Liepājas šosejas līdz ēkai “Liepziedos”).  **Projektā plānotie apjomi** (kopā I un II kārtā)  1)Maģistrālie ūdensvada tīkli ~ 3,6 km,  *t.s.k.*  **I kārtā-** maģistrālie ūdensvada tīkli ~ 2,9 km;  **II kārtā** -maģistrālie ūdensvada tīkli ~0,7 km  2) Māju pievadu izbūve ~ 111 komplekti  *t.s.k.*  **I kārtā-** māju pievadu izbūve ~ 97 km;  **II kārtā** -māju pievadu izbūve ~14 km. |
| **Izejmateriāli** | 1.Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte ( nodrošina Projektētājs);  2.Ģeotehniskā izpēte (nodrošina Projektētājs).  3.Īpašumtiesības apliecinošie dokumenti(nodrošina Pasūtītājs)  4.Valsts vides dienesta Zemgales reģionālas vides pārvaldes tehniskie noteikumi( pieprasa Projektētājs*).*  5.VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi (pieprasa Projektētājs*).*  6.Tehniskie noteikumi atbilstoši būvatļaujā minētiem projektēšanas nosacījumiem (pieprasa Projektētājs*).* |
| **Laika grafiks** | Būvprojekta izstrādes termiņš  Būvprojekta izstrāde jāuzsāk 1 (vienas) kalendārās nedēļas laikā pēc Līguma parakstīšanas un jāveic atbilstoši Līguma nosacījumiem.  Maksimālais līguma izpildes termiņš būvprojekta izstrādei un saskaņošanai (*t.s.k. akceptēta būvprojekta iesniegšana Pasūtītājam)* 12 (divpadsmit ) kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.  Autoruzraudzības pakalpojuma izpildes termiņš ~9 (deviņi) kalendārie mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas. |
| **Būvprojekta sastāvs** | Būvprojekts ietver šādas daļas un sadaļas:   1. 1.Vispārīgā daļa   1.1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība, būvprakses sertifikāti;  1.2. Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti, tehniskie noteikumi;  1.3. TI – Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte;  1.4. GI – Ģeotehniskā izpēte;  1.5. SA - Skaidrojošais apraksts;  1.6. Saskaņojuma protokols ar privāto zemes īpašnieku un ;  1.7. Vispārīgie rādītāji. Ģenerālplāns – GP;  2. Inženierrisinājumu daļa  2.1. Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā), UKT;  2.2. Vides aizsardzības pasākumi, VAP;   1. 3. Ekonomikas daļa   3.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, IS;  3.2. Būvdarbu apjomu saraksts, BA;  3.3. Izmaksu aprēķins.  4. Darbu organizācijas projekts, DOP. |
| **Projektu iesniegšana pasūtītājam** | Projektētājs iesniedz Pasūtītājam Dobeles novada būvvaldē akceptētu būvprojektu 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā sējumos, no tiem trīs (3) eksemplāri cietos vākos, un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formā CD (rasējumi *DWG* un *PDF* formātā, teksta dokumenti *\*.doc* un *PDF* formātā, materiālu un darbu apjomi *\*.xls* formātā), kā arī būvprojekta izmaksu aprēķinu 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formā CD (\*.xls formātā). |
| **Plānošanas prasības** | 1.Veikt ūdensapgādes tīklu projektēšanu, ievērojot pielikumos noteiktās robežas.  2.Projektētājs veic apsekošanas un nepieciešamos inženierizpētes darbus atbilstoši normatīvo aktu (LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”) prasībām.  3.Projektētājs iepazīstas ar patreizējo ūdensapgādes infrastruktūru Dobeles pilsētā, veic inženiertopogrāfijas izpēti pa projektējamo ūdensvadu tīklu trasēm pa ielām līdz būvju fasādēm  4.Inženierģeoloģiskā izpēte pa projektējamo ūdensapgādes tīklu trasēm pilnā apjomā izpētes urbumus ierīkojot saskaņā ar likumdošanas prasībām.  5. Projektētājs nodrošina inženiertopogrāfiskā plāna uzmērīšanu un nepieciešamās informācijas savākšanu tā, lai topogrāfijā tiktu atspoguļotas visas inženierkomunikācijas ar to iebūves dziļumiem, komunikāciju cauruļvadu un tekņu atzīmēm.  6.Projektētājs pieprasa un saņem nepieciešamos tehniskos noteikumus no attiecīgām institūcijām. Projektētājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju un apstiprinājumu saņemšanu būvprojekta akceptēšanai.  7.Projektētājs veic visus nepieciešamos saskaņojumus ar Pasūtītāju, valsts institūcijām, trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas un Dobeles novada būvvaldi.  8. Paredzēt izmantot tikai Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā sertificētus materiālus un izstrādājumus, kuru ražotāja garantijas termiņš materiāliem ir ne mazāks par 5 gadiem (60 mēneši).  9. Būvprojektā paredzēt ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšanu tīklu izbūves laikā.  10. Ūdensapgādes tīklu projektēšana un izbūve veicama saskaņā ar LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves” un LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”. Cauruļvada izbūve veicama ar PE caurulēm.  11.Pieslēgumu vietas esošajiem ūdensapgādes tīkliem:  11.1.Dobeles pilsētā:  Brīvības ielas ūdensvads no ķeta caurulēm DN150 mm pie Brīvības un Gaismas ielu krustojuma,  Miera ielas ūdensvads no ķeta caurulēm DN100 mm pie ēkas Uzvaras ielā 25D k-2,  Uzvaras ielas ūdensvada perspektīvā pieslēguma atzars no PE caurulēm D110 mm Smilšu ielā.  11.2.Liepziedu ciemā – Liepziedu ielas ūdensvads no PE caurulēm D75 mm pie ēkas “Liepziedi”.  12.Paredzēt perspektīvos ūdensvada tīklu pieslēgumus esošajām dzīvojamām mājām un perspektīvajām apbūves teritorijām, kā arī saglabāt esošos ūdensvada pieslēgumus ar PE OD 32 mm caurulēm, pazemes aizbīdņa ar kāta pagarinātāju un kapi un izvadot atzarojumus ielu sarkano līniju robežās*.(atzaru novietojums projektētājam rakstiski saskaņojams ar nekustamo īpašumu īpašniekiem(gan pašvaldību, gan privātpersonām)* |
| **Apzaļumošana un labiekārtojums** | Veikt ceļu segumu atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu. Maksimāli saglabāt atsevišķi augošos kokus ielu teritorijā. Projektā uzrādīt nepieciešami nozāģējamos kokus. |

Pielikums Nr. 3.

Ūdensapgādes tīklu izbūves shēma Keramikas - Gaismas ielu masīvā, Dobelē

*Skatīt Noteikumu pielikumā Nr.3. pievienoto Ūdensapgādes tīklu izbūves shēmu Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā.(pdf)*

Keramikas-Gaismas ielu masīvs:

Aizupes, Bērzu, Egļu, Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības Strādnieku, Vītolu, Zivju, Liepājas šoseja, Brīvības iela, Miera iela, Liepziedu ciems, Auru pagasts

**Pielikums Nr. 4.**

APLIECINĀJUMS PAR PROJEKTĒJAMĀ OBJEKTA VIETAS APSEKOŠANU

Tirgus izpētē „Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi (Id.Nr. DŪ-TI-2019/10)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ieinteresētā piegādātāja (uzņēmuma) nosaukums, juridiskā adrese, kontaktinformācija*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektējamā objekta vietas nosaukums | Objekts vietas apsekošanas datums, laiks ) | Ieinteresētā piegādātāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs) (vārds, uzvārds, paraksts, e-pasts) | Pasūtītāja pārstāvis  (amats, vārds, uzvārds, paraksts) |
| **Dobeles pilsēta,**  **Keramikas-Gaismas ielu masīvs:**  Aizupes, Bērzu, Egļu,  Gaismas , Kalēju,  Keramikas, Rūpniecības Strādnieku, Vītolu,  Zivju, Liepājas šoseja  Brīvības iela,  Liepziedu ciems, Auru pagasts |  |  |  |

**Veidnes piedāvājuma sagatavošanai**

**A1 pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI TIRGUS IZPĒTĒ**

„Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi (Id.Nr. DŪ-TI-2019/10)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Pretendenta nosaukums >

<reģistrācijas numurs>

<adrese> (turpmāk – Pretendents)

1. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās tirgus izpētes „<Noteikumu nosaukums un identifikācijas numurs>” noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) pieņemam visas Noteikumos noteiktās prasības.
2. Iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:
3. šī Pieteikuma un Atlases dokumentiem,
4. Tehniskā piedāvājuma un
5. Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk viss kopā – Piedāvājums).

1. Piedāvājam nodrošināt <Tirgus izpētes priekšmeta raksturojums>, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (*Pielikums Nr.1.)*, (turpmāk – pakalpojumu ) par piedāvāto pakalpojuma cenu (bez PVN):

EUR (<summa vārdiem>*euro*),

PVN <21>%: <…> EUR (<summa vārdiem*> euro*)

Līguma summa ar PVN: <…> EUR(<summa vārdiem> *euro*),

t.sk.

3.1.**Būvprojekta izstrādes pakalpojuma cena** (bez PVN):

EUR (<summa vārdiem>*euro*),

PVN <21>%: <…> EUR (<summa vārdiem*> euro*)

Kopā ar PVN: <…> EUR(<summa vārdiem> *euro*),

3.2.  **Autoruzraudzības pakalpojuma cena** (bez PVN):

EUR (<summa vārdiem>*euro*),

PVN <21>%: <…> EUR (<summa vārdiem*> euro*)

Kopā ar ar PVN: <…> EUR(<summa vārdiem> *euro*),

4. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar tirgus izpētes dokumentāciju. Apņemamies slēgt līgumu atbilstoši Noteikumos ietverto līgumu veidnēm *(B1;B2 pielikumi )*.

5. Veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu būvdarbu veikšanas procesā, saskaņā ar [manu]/[mūsu][[2]](#footnote-2) Tehnisko piedāvājumu, atbilstoši laika grafikam un līgumos noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no līguma(u) noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

6. Piedāvājums ir spēkā<dienu skaits> dienas no Noteikumu noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

7. Saskaņā ar Noteikumiem, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

a. uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļās 1. – 11. punkta noteiktie gadījumi;

b. visa mūsu Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa;

c. piekrītu Noteikumu prasībām, tai skaitā tehniskajai specifikācijai, un garantēju Noteikumu un līgumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami.

8. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību tirgus izpētes noteikumu prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

9. Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem Pretendentiem un Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības tirgus izpētē, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta tirgus izpētes sagatavošanā.

10. Esam informēti, ka mūsu iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis SIA „DOBELES ŪDENS”, juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV3701.

11. Informācija, kas Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_ lpp. un komercnoslēpumu saturoša informācija atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_lpp

12. Mūs Tirgus izpētē pārstāv un līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt līgumu, mūsu vārdā noslēgs: (*norādīt parakstiesīgās amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu*)

|  |
| --- |
| <Pretendenta nosaukums > |
| <Reģistrācijas numurs vai personas kods> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |

**A2.1. pielikums**

**BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE**

**VEIKTO PAKALPOJUMU SARAKSTS**

***(jānorāda tikai ar tirgus izpētes priekšmetu saistītie pakalpojumi (būvprojekta izstrādes pakalpojumi) atbilstoši Noteikumu 6. punkta prasībām )***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Projekta nosaukums, veikto pakalpojumu īss raksturojums ( atbilstoši tirgus izpētes priekšmetam būvprojekta izstrāde)** | **Būvprojekta izstrādes pakalpojuma izmaksas bez PVN (EUR)** | **Vieta** | **Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms**  **(% no būvprojekta izstrādes pakalpojumu izmaksām vērtības bez PVN)** | **Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese un kontaktpersona)** | **Būvprojekta izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas (akceptēšanas) laiks ( gads, mēnesis)** |
| 1. | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| **<Paraksttiesīgās personas paraksts>**  Datums |

**A2.2. pielikums**

**AUTORUZRAUDZĪBA**

**VEIKTO PAKALPOJUMU SARAKSTS**

***Jānorāda tikai ar tirgus izpētes priekšmetu saistītie pakalpojumi (autoruzraudzība , atbilstoši Noteikumu 6. punkta prasībām*** *)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Būvobjekta nosaukums un pakalpojumu raksturojums ( atbilstoši tirgus izpētes priekšmetam**  **Autoruzraudzības pakalpojums)** | **Autoruzraudzības pakalpojuma vērtība bez PVN (EUR)** | **Vieta** | **Pašu spēkiem veiktais pakalpojumu apjoms**  **(% no pakalpojumu vērtības bez PVN)** | **Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese un kontaktpersona)** | **Būvprojekta autoruzraudzības pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas gads, mēnesis** |
| 1. | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| **<Paraksttiesīgās personas paraksts>**  Datums |

**A3. pielikums: Speciālistu saraksta veidne**

**BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE**

**Speciālistu saraksts**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Speciālists** | **Vārds un uzvārds** | **Sertifikāta numurs** | **Izglītība atbilstoši Noteikumos noteiktajām prasībām** | **Profesionālā pieredze atbilstoši Noteikumu prasībām** | **Statuss (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)** |
| Būvprojekta vadītājs (galvenais projektētājs) | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Ūdensapgādes sistēmu projektētājs | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
|  |  |  |  |  |  |

Pretendentam ir jānorāda speciālista pieredze par veiktajiem darbiem projektu izstrādē un vadībā, kas apliecina tā atbilstību Noteikumu 6.4. punktā izvirzītajām prasībām.

**Speciālistu apliecinājums par pieejamību:**

**Ar šo es apņemos**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Līdz** |
| <1.perioda  sākums> | <1.perioda beigas> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotās tirgus izpētes „<Tirgus izpētes nosaukums>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt līgumu un līgums tiek noslēgts.

|  |
| --- |
| <Vārds, uzvārds> |
| <Paraksts> |
| ms> |

**Ar šo apliecinām**, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <tirgus izpētes priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt līgumu un līgums tiek noslēgts.

|  |
| --- |
| [<Darba devēja nosaukums> |
| <Reģistrācijas numurs> |
| <Adrese>, Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> Paraksttiesīgās personas paraksts>] |

**A3.1. pielikums: Speciālistu saraksta veidne**

**AUTORUZRAUDZĪBA**

**SPECIĀLISTU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Izglītība atbilstoši Noteikumos noteiktajām prasībām | Profesionālā pieredze atbilstoši Noteikumu prasībām | Statuss (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| **Autoruzraugs** | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Pretendentam ir jānorāda speciālista pieredze par veiktajiem autoruzraudzības pakalpojumiem, kas apliecina tā atbilstību Noteikumu 6 .punktā izvirzītajām prasībām.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| **<Paraksttiesīgās personas paraksts>**  Datums |

**A4 pielikums**

Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu saraksta veidne

**AKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMU SARAKSTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona*** | ***Nododamā pakalpojuma daļas apjoms (% no apjoma )*** | ***Īss apakšuzņēmēja sniedzamās pakalpojuma apraksts*** |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

Pretendents sarakstā norāda:

- visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (procenti) no līguma cenas vai lielāka;

- katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo procentuālo pakalpojumu līguma daļu.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |

**A5 pielikums**

Apakšuzņēmēja un personas ( fiziskas un/vai juridiskas) uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājuma veidne

**APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS**

**(fiziskas un/vai juridiskas)**

**UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS**

**APLIECINĀJUMS**

Ar šo <Apakšuzņēmēja vai Personas (fiziskas un/vai juridiskas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās tirgus izpētes „<Tirgus izpētes nosaukums>” (id.Nr.< identifikācijas numurs>) ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts līgums, apņemas:

[veikt šādus pakalpojumus ]:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītajam>]

[un nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

1. Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| **<Paraksttiesīgās personas paraksts>** |

**A6 pielikums**

Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne

**TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri** | **Ražotājvalsts,**  **izgatavošanas gads** | **Tehniskais stāvoklis** | **Tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk)** |
| Projektēšanas programmatūra dwg. formāta izstrādei | <…> | <…> | <…> |
| Programmatūra dokumentācijas izstrādei ( Excel , Word) | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

Projektēšanās izmantotajām programmām ir jābūt licencētām.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |

**A7 pielikums**

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Tirgus izpētei „Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi (Id.Nr. DŪ-TI-2019/10)

**Pakalpojuma apraksts:**

1. Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam ir jāiekļauj Tehnisko specifikāciju un to realizācijas interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķus un sasniedzamos rezultātus,
2. Pretendenta piedāvāto un veicamo pasākumu apraksts (*minot arī konkrēto darba veicēju*), raksturojot to mijiedarbību un secību, saistībā Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu, ievērojot normatīvo aktu prasības, būvniecības ierosinātā darba uzdevumu, šo Noteikumu nosacījumus *( t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana, izpētes darbi, būvprojekta izstrāde minimālā stadijā būvatļaujas saņemšana, projektēšanas nosacījumu izpilde, tehnisko noteikumu pieprasīšana un saskaņošana, būvprojekta galīgā izstrāde u.tt.)*.
3. Pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums *(gan būvprojekta izstrādē, gan autoruzraudzībā)*
4. Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts .

**Laika grafiks**

a. Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai skaitā ziņojumu iesniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |

**A8 pielikums**

Finanšu piedāvājuma veidne

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

1. Pretendents, pretendenta nosaukums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Reģistrācijas numurs, adrese\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Piedāvājam veikt būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu objektu izbūves periodā, atbilstoši šīs tirgus izpētes nosacījumiem un noteiktajā laika periodā, par finanšu piedāvājuma tāmē minēto cenu.

*Finanšu piedāvājuma tāme*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nr. p.k.*** | ***Izmaksu pozīcijas nosaukums, būvprojekta izstrādei, autoruzraudzības pakalpojumam*** | ***Izmaksu pozīciju cena EUR (bez PVN)*** |
| 1. | Inženiertopogrāfija |  |
| 2. | Inženierģeoloģiskā izpēte, uzmērīšanas darbi |  |
| 3. | **Būvprojekta izstrāde** *t.sk*. Būvniecības ieceres dokumentācija Būvprojekts minimālā sastāvā Būvprojekta izstrāde saskaņā ar projektēšanas nosacījumiem būvatļaujā |  |
| 4. | Būvprojekta noformēšana, sagatavošana, saskaņošana (*t.sk. akceptēta būvprojekta attiecīgā skaita eksemplāru iesniegšana Pasūtītājam )* |  |
| 5. | **Būvprojekta izstrāde** (kopā 1.-4.) |  |
| 6. | **Autoruzraudzības pakalpojums** *(plānotais būvdarbu veikšanas periods ~ 9 kalendārie mēneši)* |  |
|  | **( Kopā (5.-6. )** |  |

Mūsu piedāvājuma cena vārdiem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR bez PVN Pievienotās vērtības nodoklis (21 %) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_ EUR Kopējā piedāvājuma summa (ar PVN ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR

Paraksttiesīgās personas amata nosaukums: Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, paraksts

**LĪGUMU PROJEKTI**

(Būvprojekta izstrādes līgums un autoruzraudzības pakalpojuma līgums)

**B1 pielikums**

**PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***(Projekts)***

**SIA „DOBELES ŪDENS”**, reģistrācijas Nr.4510300470, Noliktavas iela, Dobele, Dobeles novads, LV 3701, kuru pamatojoties uz sabiedrības Statūtiem pārstāv valdes loceklis Dainis Miezītis (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_, kuru pamatojoties uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pārstāv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(turpmāk – Izpildītājs) no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās tirgus izpētes „Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”, (Id.Nr. DŪ-TI-2019/10),

rezultātiem, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

**1.Līguma priekšmets**

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, savlaicīgu un kvalitatīvu izstrādi (turpmāk - Pakalpojums).

1.2. Izpildītājs izstrādā Būvprojekta dokumentāciju pilnībā un nodod Pasūtītājam Būvprojektu ar visu atbildīgo institūciju saskaņojumiem, t.sk. Dobeles novada pašvaldības būvvaldes pozitīvu atzinumu ne vēlāk kā \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) kalendāro nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

1.3. Izpildītājs veic Pakalpojumu Laika grafikā noteiktos termiņos.

1.4. Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā nodrošinātu Būvprojekta izstrādi. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju un apstiprinājumu saņemšanu Būvprojekta apstiprināšanai.

1.5. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta izstrādes nosacījumiem tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojekta dokumentācijā.

1.6. Izpildītājs Pakalpojuma veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto pakalpojumu darba kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

1.7. Nomainītajiem apakšuzņēmējiem un speciālistiem pilnībā ir jāatbilst tirgus izpētes noteikumos attiecībā uz apakšuzņēmējiem un speciālistiem izvirzītājām prasībām.

1.8. Izpildītājs nodrošina visas Pakalpojuma izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.Izpildītājam ir jāievēro tirgus izpētes noteikumos un Tehniskajā specifikācijā norādīto sanāksmju organizēšana, protokolēšana, ziņojumu iesniegšana, dokumentācijas saskaņošanas un apstiprināšanas kārtība, iesniegšanas termiņi.

1.9. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, kā arī profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī Izpildītājam ir pienākums uzturēt tās spēkā visā Būvprojekta izstrādes pakalpojuma, būvniecības un garantijas laika periodā.

**2. Līguma izpildes termiņi**

2.1. Pakalpojuma sniegšana Izpildītājam ir jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas datuma, vienlaicīgi iesniedzot profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

2.2. Izpildītājs nodrošina Pakalpojumu veikšanu Laika grafikā noteiktos termiņos – ne ilgāk kā \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) kalendārās nedēļās pēc Līguma noslēgšanas.

2.3. Gadījumā, ja Izpildītāja izstrādātais Būvprojekts netiek apstiprināts Dobeles novada pašvaldības būvvaldē, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā novērš konstatētās neatbilstības būvprojektā un iesniedz aktualizēto būvprojektu atkārtotai saskaņošanai būvvaldē līdz pozitīva akcepta saņemšanai. Izpildītājs nedrīkst pārsniegt savā piedāvājumā norādīto būvprojekta izstrādes termiņu.

2.4. Pakalpojuma izpilde tiks uzskatīta par pabeigtu līdz ar būvprojekta akceptēšanu Dobeles novada pašvaldības būvvaldē, nepieciešamo būvprojekta eksemplāru skaita iesniegšanu Pasūtītājam un pakalpojuma nodošanas –pieņemšanas akta parakstīšanas.

**3. Līguma cena, līguma summa , maksājumi un norēķinu kārtība**

3.1. Līguma cena (bez PVN) sastāda \_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% sastāda \_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_ );

Līguma summa (ar PVN) sastāda \_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_).

3.2. Līguma summa atbilst Finanšu piedāvājuma tāmei un tajā ietilpst visas ar Pakalpojuma sniegšanu un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

3.3. Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma summa tiek koriģēta atbilstoši pakalpojumiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

3.4. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

3.4.1. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas;

3.4.2. Līguma ietvaros veicamie maksājumi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Maksājums** | **Nosacījumi maksājuma veikšanai** | **Maksājuma apmērs (% )** | **Summa (bez PVN) EUR** | **PVN 21% EUR** | **Kopā EUR** |
| 1. | Avansa maksājums *(2.kalendārā nedēļa)* | Pasūtītājam ir iesniegta līguma izpildes garantija | 30 |  |  |  |
| 2. | Noslēguma maksājums  *(14.kalendārā nedēļa)* | Pasūtītājam iesniegts būvprojekts (būvvaldes saskaņojums) | 70 |  |  |  |
|  | **Kopā** |  | **100** |  |  |  |

3.4.2.1. Avansa maksājumu 30% apmērā atbilstoši Līguma 4.1.punktam, Pasūtītājs apmaksās pēc Līguma izpildes garantijas iesniegšanas, 5 (piecu) darba dienu laikā no atbilstoša avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas;

3.4.2.2. Noslēguma maksājums 70% apmērā tiek veikts pēc Dobeles novada pašvaldības būvvaldes akceptēta būvprojekta iesniegšanas Pasūtītājam, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīto pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu par būvprojekta izstrādes pakalpojuma izpildi - 10 (desmit) darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas.

3.5. Izpildītāja Rekvizīti maksājumu veikšanai:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4. Līguma izpildes garantija**

4.1. Izpildītājs iesniedz 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju avansa maksājuma apmērā, bet ne mazāk kā 30% apmērā no Līguma summas (ar PVN). Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai Apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai ir jāatbilst Līguma izpildes garantijas veidnei *(B1.2.Pielikums).*

4.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā visā Līguma izpildes periodā, līdz Pakalpojuma abpusēja pakalpojuma nodošanas –pieņemšanas aktu parakstīšanai.

4.3. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai <saņemtu neatmaksāto> vai <nedzēsto avansu>, <ieturētu līgumsodu>,<saņemtu zaudējumu atlīdzību> vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas. Līguma izpildes garantijas darbība jānodrošina visā ar Pakalpojuma izpildi saistītajā Līguma laika periodā.

**5. Līguma darbības termiņš**

5.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

5.3. Būvprojekta un ar būvprojekta saistītās dokumentācijas izstrādi Izpildītājs veic Līgumā noteiktajos termiņos.

5.4. Būvprojekta izstrādi (*t.sk* saskaņošana Dobeles novada pašvaldības būvvaldē ar atzīmi būvatļaujā projektēšanas nosacīju izpildi)ē) Izpildītājs veic \_\_\_\_ (\_\_\_\_) kalendāro nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

**6. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība, intelektuālā īpašuma tiesības**

6.1. Izpildītājs:

6.1.1.ir atbildīgs, lai, veicot Pakalpojumu, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības prasības;

6.1.2.ir atbildīgs par trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

6.1.3.līdz pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvprojekta izstrādi saistītos riskus;

6.1.4.ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

6.1.5.nodrošina atbildīgo speciālistu piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs;

6.1.6.Veic savu profesionālo darbību civiltiesisko apdrošināšanu un uztur to spēkā līguma darbības periodā, iesniedzot Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju un vienlaicīgi uzrādot tās orģinālu. Apdrošināšanas polisē jābūt norādei par šo Līgumu. Šajā Līguma punktā noteiktās darbības jāveic ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

6.2. Pasūtītājs:

6.2.1 veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

6.2.2.savlaicīgi veic Izpildītāja veiktā Pakalpojuma pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Pakalpojumu,

6.2.3.norīko atbildīgo kontaktpersonu Būvprojekta sagatavošanas un izstrādes laikā;

6.2.4.izsniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus.

6.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot neatkarīgus speciālistus.

6.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Līguma nosacījuma izpildi.

6.5. Īpašuma tiesības un intelektuālā īpašuma tiesības

6.5.1. Īpašuma tiesības un autora mantiskās tiesības pilnā apjomā un bez nosacījumiem uz izstrādāto Būvprojektu un tam pievienotajiem materiāliem un dokumentiem vienlaicīgi ar pilnas samaksas brīdi par Būvprojektu, tiek nodotas Pasūtītājam, t.sk. Pasūtītājs iegūst tiesības Būvprojektu pārstrādāt, pārveidot, pārdot vai jebkurā citā veidā brīvi izmantot pēc Pasūtītāja ieskatiem, ievērojot attiecīgo normatīvo aktu prasības.

6.5.2.Pasūtītājam ir tiesības Būvprojektu izmantot pašam vai nodot izmantošanai paredzētajiem mērķiem trešajām personām, t.sk. citam projektētājam.

6.5.3.Nemantiskās autora tiesības uz Būvprojektu , t.i. tiesības uz vārdu, pieder attiecīgi autoram un Izpildītājam. Ja Būvprojekts netiek pārstrādāts, tad attiecīgi autors ir norādāms kā attiecīgās sadaļas autors, bet pārstrādāšanas gadījumā, kā līdzautors. Autora tiesības tiek noteiktas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

**7. Līguma izpilde, apturēšana, izbeigšana**

7.1. Līgums tiek uzskatīts par savstarpēji izpildītu, kad Puses ir pilnā apjomā izpildījušas Līguma saistības, t.i. Pasūtītājs ar pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu ir apstiprinājis Būvprojekta dokumentācijas pieņemšanu un veicis visus Līgumā paredzētos maksājumus.

7.2. Līguma darbība var tikt apturēta pēc abu Pušu vienošanās. Šādā gadījumā Puses vienojas par paveiktās Būvprojekta daļas apmaksas apjomu un kārtību.

Gadījumā, kad kāda no Pusēm pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas par tādu līgumsaistību neizpildi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu savlaicīgu otras Puses līgumsaistību izpildi, 10 (desmit) kalendāra dienu laikā nav veikusi pietiekamus pasākumus šīs situācijas labošanai, otra Puse ir tiesīga vienpusēji pārtraukt šī Līguma saistību izpildi, pirms tam vainīgo Pusi rakstiski brīdinot 14 (četrpadsmit) kalendāra dienas iepriekš.

7.3. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

7.3.1.ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Pakalpojuma izpildi;

7.3.2.neveic Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no

attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

7.3.3.neievēro Tehnisko specifikāciju, Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

7.3.4.ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

7.4. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēstā avansa saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

**8. Līgumsods**

8.1. Ja Izpildītājs nenodod Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

8.2. Ja Izpildītājs savas darbības vai bezdarbības dēļ Pasūtītājam radījis zaudējumus, kā arī nodarījis kaitējumu, Pasūtītājs var prasīt un piemērot Izpildītājam zaudējuma atlīdzību 10 % apmērā no Līguma summas.

8.3 Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt un piemērot Pasūtītājam līgumsodu, bet ne vairāk kā 10 % no attiecīgā Līguma 3.4. punktā noteiktā maksājuma.

8.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

8.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 7.3.1.- 7.3.4. punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

**9. Nepārvarama vara**

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

9.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

**10. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība**

10.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

10.2. Strīdus Puses risina savstarpēju sarunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

10.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju sarunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

10.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 7 (septiņu) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 14 (četrpadsmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

**11. Citi noteikumi**

11.1. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām Līguma darbības laikā nav pieļaujama.

11.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

11.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Pušu rekvizītu maiņa Līguma darbības laikā ir veicama tikai ar abpusēju rakstveida vienošanos.

11.4. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

11.5. Ja Līguma izpildes ietvaros, tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus, tad Pusēm ir tiesības apstrādāt, no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi un normatīvajos aktos noteikto Pušu saistību izpildi, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

11.6. Veicot fizisko personu datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par fizisko personu datu apstrādes nodrošināšanu saskaņā ar šo Līgumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto. Puses ir atbildīgas par savu darbinieku, kas tiks iesaistīti Vienošanās izpildē, datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

11.7. Katrai Pusei ir pienākums šī Līguma ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.

11.8. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt autoruzraudzības līgumu, atbilstoši tirgus izpēte „Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”, (Id.Nr. DŪ-TI-2019/10), nosacījumiem un Pretendenta *(nosaukums)* piedāvājuma tirgus izpētē.

11.9. Pasūtītāja kontaktpersona par līguma izpildi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.10. Izpildītāja kontaktpersona par līguma izpildi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.11. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

**12.Pušu rekvizīti**

**B1.1. pielikums**

Pakalpojuma (būvprojekta izstrāde) līguma pielikums

Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta veidne

**PAKALPOJUMA NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS**

<Izpildītāja nosaukums>[[3]](#footnote-3), reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

un

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu „<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk – Līgums)

Izpildītājs ir sniedzis un Pasūtītājs pieņem šādus pakalpojumus:

<Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas raksturojums>,

**kopā par summu <…> EUR(<summa vārdiem>eiro)**,

summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <…> EUR (<summa vārdiem> eiro),

pievienotās vērtības nodoklis <…>% ir <.. EUR (<summa vārdiem> eiro ).

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakalpojumus nodeva:**  **Izpildītājs:** | **Pakalpojumus pieņēma:**  **Pasūtītājs:** |
| <Izpildītāja nosaukums>  <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | <Pasūtītāja nosaukums>  <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parakstīšanas vieta un datums | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parakstīšanas vieta un datums |

**B1.2. pielikums**

Pakalpojuma (būvprojekta izstrāde) līguma pielikums

Līguma izpildes garantija (ieteicamās veidnes paraugs, kas paredz Pasūtītājam

būtiskus nosacījumus )

**LĪGUMA IZPILDES** **GARANTIJA**

**Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, **<Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums**, reģistrācijas numurs un adrese> / neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem>EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[[4]](#footnote-4).

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 (*„The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758*), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |
| <**Bankas/ apdrošināšanas sabiedrības** zīmoga nospiedums> |

**B2 pielikums**

Autoruzraudzības pakalpojuma līguma veidne

**LĪGUMS Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***par autoruzraudzības pakalpojumiem***

*(projekts)*

Dobelē, 2019. gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIA „DOBELES ŪDENS”**, reģistrācijas Nr.4510300470, Noliktavas iela, Dobele, Dobeles novads, LV 3701, kuru pamatojoties uz sabiedrības Statūtiem pārstāv valdes loceklis Dainis Miezītis (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_, kuru pamatojoties uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pārstāv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(turpmāk –Izpildītājs) no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās tirgus izpētes Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”, (Id.Nr.DŪ-TI-2019/10), rezultātiem, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

**1. Līguma priekšmets**

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt ūdensvada tīklu izbūves (kas tiek realizētaprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, ietvaros) autoruzraudzību, turpmāk tekstā – Pakalpojums.

1.2. Izpildītājs uzrauga būvniecības atbilstību saskaņotajam būvprojektam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta.

1. **Līguma cena un apmaksas kārtība**

2.1. Līguma cena par Līguma 1. punktā minētā Pakalpojuma izpildi (bez PVN) sastāda \_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_),PVN 21% sastāda \_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_), Līguma summa (ar PVN) sastāda \_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_).

2.2. Līguma summa netiek mainīta, bet tā var tikt koriģēta atbilstoši PVN likmes izmaiņām.

2.3. Avansa maksājums līguma izpildes garantijas apmērā *( ja Izpildītājs to pieprasa*)

2.3. Pasūtītājs pakalpojuma galīgo apmaksu veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Pušu parakstīta pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta un atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas

2.4. Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Līguma izpildes garantija**

3.1.Izpildītājs iesniedz 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju ne mazāku kā 10% apmērā no Līguma summas (ar PVN). Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai Apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā[[5]](#footnote-5), un tam ir jāatbilst Līguma izpildes garantijas veidnei *(B.2.2. Pielikums).*

3.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā visā Līguma izpildes periodā, līdz būvobjekta izbūves pabeigšanai (nodots ekspluatācijā) un abpusēja pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

3.3. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai <ieturētu līgumsodu>, <saņemtu zaudējumu atlīdzību> vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas. Līguma izpildes garantijas darbība jānodrošina visā ar pakalpojumu izpildes saistītajā periodā.

**4. Apdrošināšana**

4.1.Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā autoruzraudzības (būvdarbu) laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

4.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam jāsatur nosacījumus, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam.

4.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā.

4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, kā arī profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī Izpildītājam ir pienākums uzturēt tās spēkā visā autoruzraudzības (būvniecības) un būvniecības garantijas laika periodā.

**5. Līguma darbības termiņš**

5.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā nolīgto saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk 3 (trīs) dienu laikā no Līguma

noslēgšanas dienas.

5.3. Pakalpojumu Izpildītājs nodrošina visā būvdarbu līguma periodā (plānotais būvdarbu veikšanas periods ~ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) kalendārie mēneši.

**6. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība, intelektuālā īpašuma tiesības**

6.1. Izpildītājs:

6.1.1.ir atbildīgs, lai, veicot Pakalpojumu, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības prasības;

6.1.2.ir atbildīgs par trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

6.1.3.līdz Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu saistītos riskus;

6.1.4.ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

6.1.5.nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.

6.1.6.veic un uztur spēkā Līguma darbības periodā savu profesionālo darbību civiltiesisko apdrošināšanu, iesniedzot Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju.

6.2. Pasūtītājs:

6.2.1 veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

6.2.2.savlaicīgi veic Izpildītāja veiktā Pakalpojuma pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Pakalpojumu;

6.2.3.norīko atbildīgo kontaktpersonu Līguma izpildes laikā;

6.2.4.izsniedz Izpildītājam, Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus.

6.3.Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot neatkarīgus speciālistus.

6.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Līguma nosacījuma izpildi.

**7. Līguma izpilde, apturēšana, izbeigšana**

7.1. Līgums tiek uzskatīts par savstarpēji izpildītu, kad Puses ir pilnā apjomā izpildījušas Līguma saistības, t.i. Pasūtītājs ar pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu akceptējis autoruzraudzības pakalpojumu pieņemšanu un veicis visus Līgumā paredzētos maksājumus.

7.2. Līguma darbība var tikt apturēta pēc abu Pušu vienošanās.

Gadījumā, kad kāda no Pusēm pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas par tādu līgumsaistību neizpildi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu savlaicīgu otras Puses līgumsaistību izpildi, 10 (desmit) kalendāra dienu laikā nav veikusi pietiekamus pasākumus šīs situācijas labošanai, otra Puse ir tiesīga vienpusēji pārtraukt šī Līguma saistību izpildi, pirms tam vainīgo Pusi rakstiski brīdinot 14 (četrpadsmit) kalendāra dienas iepriekš.

7.3. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

7.3.1.ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Pakalpojuma izpildi;

7.3.2.neveic Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

7.3.3.neievēro Tehnisko specifikāciju, Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

7.3.4.ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

7.4. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēstā avansa (*ja Izpildītājs to būs pieprasījis)*  saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

**8. Līgumsods**

8.1. Ja Izpildītājs nenodod Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

8.2. Ja Izpildītājs savas darbības vai bezdarbības dēļ Pasūtītājam radījis zaudējumus, kā arī nodarījis kaitējumu, Pasūtītājs var prasīt un piemērot Izpildītājam zaudējuma atlīdzību 10 % apmērā no Līguma summas.

8.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt un piemērot Pasūtītājam līgumsodu, bet ne vairāk kā 10 % no attiecīgā Līguma 2.1. punktā noteiktā maksājuma.

8.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

8.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 7.3.1.-7.3.4. punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

**9. Nepārvarama vara**

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

9.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

**10. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība**

10.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

10.2. Strīdus Puses risina savstarpēju sarunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

10.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju sarunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

10.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 7 (septiņu) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 14 (četrpadsmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

**11. Citi noteikumi**

11.1.Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām Līguma darbības laikā nav pieļaujama.

11.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

11.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Pušu rekvizītu maiņa Līguma darbības laikā ir veicama tikai ar abpusēju rakstveida vienošanos.

11.4. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

11.5. Ja Līguma izpildes ietvaros, tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus, tad Pusēm ir tiesības apstrādāt, no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi un normatīvajos aktos noteikto Pušu saistību izpildi, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

11.6. Veicot fizisko personu datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par fizisko personu datu apstrādes nodrošināšanu saskaņā ar šo Līgumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto. Puses ir atbildīgas par savu darbinieku, kas tiks iesaistīti Vienošanās izpildē, datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

11.7. Katrai Pusei ir pienākums šī Līguma ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.

11.8. Izpildītājam ir saistošs Pretendenta *(Pretendenta nosaukums)* iesniegtais piedāvājums atbilstoši Noteikumiem dalībai tirgus izpētē „Būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”  izstrāde un auroruzraudzības pakalpojumi” (Id.Nr DŪ-TI-2019/10) un tirgus izpētes noteikumu nosacījumu ievērošana.

11.9. Pasūtītāja kontaktpersona par līguma izpildi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.10. Izpildītāja kontaktpersona par līguma izpildi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.11. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

**12. Pušu rekvizīti**

**B2.1. pielikums**

Autoruzraudzības pakalpojuma līguma pielikums

Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta veidne

**PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS**

<Izpildītāja nosaukums>[[6]](#footnote-6), reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

un

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu „<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk – Līgums)

Izpildītājs ir sniedzis un Pasūtītājs pieņem šādus pakalpojumus:

<Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas raksturojums>,

**kopā par summu <…> EUR(<summa vārdiem>eiro)**,

summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <…> EUR (<summa vārdiem> eiro),

pievienotās vērtības nodoklis <…>% ir <.. EUR (<summa vārdiem> eiro ).

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakalpojumus nodeva:**  **Izpildītājs:** | **Pakalpojumus pieņēma:**  **Pasūtītājs:** |
| <Izpildītāja nosaukums>  <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | <Pasūtītāja nosaukums>  <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parakstīšanas vieta un datums | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parakstīšanas vieta un datums |

**B2.2. pielikums**

Autoruzraudzības pakalpojuma līguma izpildes garantija

(ieteicamās veidnes paraugs, kas paredz Pasūtītājam būtiskusnosacījumus

**LĪGUMA IZPILDES** **GARANTIJA**

**Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums/, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

*nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,*

*saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem>EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.*

*Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[[7]](#footnote-7).*

*Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.*

*Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.*

|  |
| --- |
| *<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>* |
| *<Paraksttiesīgās personas paraksts>* |
| *<Bankas /Apdrošināšanas sabiedrības*  *zīmoga nospiedums>* |

1. Pasūtītājs attiecīgos dokumentus var pieprasīt uz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas brīdi kvalifikācijas izvērtēšanai. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pakalpojuma sniegšanas termiņš. [↑](#footnote-ref-4)
5. Banku, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt:

   <http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pakalpojuma sniegšanas termiņš. [↑](#footnote-ref-7)