Noteikumi

dalībai zemsliekšņa iepirkumā «Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta«Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā » realizēšanā (Id.Nr.DŪ-ZI-2020/8)

Dobele

2020

**1. Vispārīgā informācija .**

1.1 .Pasūtītājs/zemsliekšņa iepirkuma veicējs:

SIA „DOBELES ŪDENS”

Reģistrācijas numurs: 451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701,

Interneta vietne: [www.dobelesudens.lv](http://www.dobelesudens.lv) ,

Kontaktpersona : projektu vadītāja Mārīte Zvejniece

Tel.nr.: 28336980, e-pasts [marite.zvejniece@dobele.lv](mailto:marite.zvejniece@dobele.lv)

1.2. Iepirkuma metode:

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja organizēts zemsliekšņa iepirkums.

Iepirkums tiek veikts SIA “DOBELES ŪDENS” 2019.gada 9.decembra noteikumu “Iekšējie kārtības noteikumi par zemsliekšņa iepirkumu veikšanu” noteiktajā kārtībā ,

# Būvuzraudzības pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina būvuzraudzība ārējo ūdensvadu izbūvē, atbilstoši Dobeles novada pašvaldības būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.2-2020-152 , būvprojekta ”Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā un būvdarbu līguma „ Būvdarbu veikšana ūdensapgādes tīklu izbūvē Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā, I kārtas ietvaros” minēto prasību izpildē.

1.3. Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka

ņemot vērā zemāko cenu.

1.4. Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija ir publiski pieejama Pasūtītāja

tīmekļvietnē[www.dobelesudens.lv](http://www.dobelesudens.lv) sadaļā Iepirkumi, kā arī ar to var iepazīties SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

# 2.

**Informācija ar zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu**

2.1. Zemsliekšņa iepirkuma identifikācijas numurs: Id. Nr. DŪ-ZI-2020/8 **.**

2.2. Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets

Iepirkuma nomenklatūras galvenais CPV kods: 71247000-1, būvdarbu uzraudzība

Būvuzraudzības pakalpojumi veicami atbilstoši Noteikumu, Tehnisko specifikāciju(A pielikums),būvprojekta(Bpielikums),līguma(Cpielikums)nosacījumiem un ievērojot būvnormatīvu prasības. Būvprojekta ” Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē,Keramikas-Gaismas ielu masīvā” dokumentācija ir publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” tīmekļvietnē [www.dobelesudens.lv](http://www.dobelesudens.lv) sadaļā iepirkumi: Iepirkums „Noteikumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā „ Būvdarbu veikšana ūdensapgādes tīklu izbūvē Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā, I kārtas ietvaros”(Id.Nr.DŪ-ZI-2020/7)

Būvdarbu apjomi : ūdensapgādes tīklu izbūve~ 3,1 km, pievadi ~ 97 komplekti, seguma atjaunošana pēc inženierkomunikāciju izbūves~ 4200 m2

2.4. Pakalpojuma izpildes vieta: Dobele, Dobeles novads , Latvija, LV-3701, NUTS LV009.

*Ieinteresētie piegādātāji pēc pašu izvēles var veikt izbūvējamo objektu vietas apskati sazinoties ar kontaktpersonu*

2.5. Paredzamā līgumcena

Būvuzraudzības pakalpojumu **p**aredzamā līgumcena (bez PVN) līdz 8 000,00 EUR (astoņi tūkstoši eiro 00 centi).

2.6.Līguma noslēgšanas termiņš ~2020.gada jūnijs/jūlijs

2.7.Pakalpojuma līguma izpildes termiņš: 10 (desmit) kalendārie mēneši no Pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas līdz būvobjekta pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.

Pakalpojumu līgumu plānots noslēgt vienlaicīgi ar būvdarbu līgumu, būvdarbu izpildes termiņš plānots 10(desmit) kalendārie mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas (*t.sk. tehnoloģiskā procesa pārtraukums*). Būvdarbu līgumu plānots noslēgt 2020.gada jūnija/jūlija mēnesī.

2.8.Garantijas prasības būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai objekta garantijas laika periodā - 36(trīsdesmit seši) kalendārie mēneši, skaitot no dienas, kad līgumslēdzējpušu abpusēji parakstījuši pakalpojuma nodošanas pieņemšanas aktu. **3. Piedāvājuma iesniegšanas veids, laiks, vieta, piedāvājuma derīguma termiņš:**

3.1

. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

3.2. Piedāvājumus var iesniegt līdz **2020. gada 5.jūnijam,plkst:11:00**, SIA„DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai elektroniski *(atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar drošu elektronisko parakstu)* vai atsūtot pa pastu. Lai informācija, kas nosūtīta pa elektronisko pastu bez elektroniski droša paraksta, iegūtu likumīgu spēku, tā parakstītā veidā vienlaikus ir jānosūta kontaktpersonai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

3.3. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit)dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentu pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

3.4.Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

a) Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

b) Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

c)Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

d) Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona, e-pasta numuru e) Atzīmi “Piedāvājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā «Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta «Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā, I kārta » realizēšanā (Id.Nr.DŪ-ZI-2020/8).**Neatvērt līdz 2020. gada 5.jūnijam plkst.11:00*.***

3.5. Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā, ir skaidri salasāms, ar pievienotu titullapu un satura rādītāju. Piedāvājumu parakstījis Pretendenta pārstāvis vai tā pilnvarotā persona, pievienojot pilnvaru. Pretendents piedāvājuma iepakojumā jāievieto arī piedāvājuma kopija (*elektroniskā formā pdf formātā USB datu nesējā).*

4. **Nosacījumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā**

4.1. Uz Pretendentu vai norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst zemsliekšņa iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tiek attiecināti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļās 2. un 3. punkta izslēgšanas nosacījumi, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta termiņus un pārbaudīšanas kārtību.

4.2. Piemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību, Pasūtītājs pārbaudi veic attiecībā uz Pretendentu, kas atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām, un kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu (darbu) vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējā līguma vērtības un personām, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

4.3. Ja veicot pārbaudi tiek secināts, ka nodokļu parādi Pretendentam vai Pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējā līguma vērtības, pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta septītās daļas un astotās daļas 1. un 3. punkta regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 eiro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pasūtītājs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto.

4.4.Pasūtītājs pārbauda, vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī zemsliekšņa iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, tā darbinieki vai Pretendenta norādītā persona ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Pasūtītājs , konstatējot minētos apstākļus pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam Pretendentam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas Pretendentam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

4.5. Uz Pretendentu vai norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst zemsliekšņa iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, tiek attiecināti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie ierobežojumi.

**5. Pretendenta kvalifikācijas prasības**

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

5.1.Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, kā arī apakšuzņēmēji, kura veicamo būvdarbu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka , normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

5.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks

(ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai Persona, tai skaitā,

apakšuzņēmējs uz kuras iespējām Pretendents balstās, kas veiks Pakalpojumu, kuru veikšanai

nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai

attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta

licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti

paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu

izsniegšanu; Ārvalstu piegādātajam un personu apvienībai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jāreģistrējas LR Būvkomersantu reģistrā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.3. Pretendenta piedāvātajam speciālistam( būvuzraugam)ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzības reglamentētajā jomā. Būvspeciālists reģistrēts būvspeciālistu reģistrā.

*Par šajā punktā norādīto speciālistu piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās LR Būvkomersantu reģistra mājaslapā internetā* [*www.bis.gov.lv*](http://www.bis.gov.lv)

5.4. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.

Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts pakalpojumu līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbadienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.

5.5. Līguma noslēgšanas gadījumā, Pretendentam būs jānodrošina un jāiesniedz Pasūtītājam visas apdrošināšanas atbilstoši normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem (2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbilstības obligāto apdrošināšanu”)apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu pakalpojuma veikšanas un objekta garantijas laika periodā.

**6.Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām**

6.1.Pretendents pēdējo 3(trīs )gadu laikā *(2017; 2018.; 2019. un 2020.gadā- līdz piedāvājuma līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām )* nodrošinājis **būvuzraudzības pakalpojumus** vismaz vienā ūdenssaimniecības infrastruktūras būvobjektā pilsētvidē(pilsētā un/vai ciemā), un tajā izbūvēti vismaz:

a) ārējie ūdensapgādes tīkli vismaz 2,0 km ,

b) minerālmateriālu segums (*atjaunošana/izbūve pēc inženierkomunikāciju izbūves)* vismaz 2000 m2 platībā.

Jaundibinātiem uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par šajā punktā norādīto termiņu, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.

6.2. Pretendents ir saņēmis pozitīvu/as Pasūtītāja/u atsauksmi/es par izbūvēto objektu, kurā

veikta būvuzraudzība un ar kuru/ām Pretendents apliecina savas tehniskās un profesionālās

spējas atbilstoši Noteikumu 6.1.punkta prasībām.

6.3. Pretendents var nodrošināt atbildīgo speciālistu , kurš pēdējo trīs gadu laikā *( 2017; 2018.;*

*2019. un 2020.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)* kā **atbildīgais būvuzraugs**

ir nodrošinājis būvuzraudzību vismaz vienā ūdenssaimniecības infrastruktūras objektā , kurā

izbūvēti ārējie ūdensapgādes tīkli vismaz 2,0 km.

6.4. Atbildīgajam būvuzraugam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta vai Pretendenta piedāvāto apakšuzņēmēju līgumdarbiniekiem, vai jāiesniedz savstarpēja vienošanās vai līgums par šajā iepirkumā paredzēto darbu veikšanu, kurā ir arī apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, līdz Pakalpojumu līguma slēgšanai dienai (ne vēlāk kā 5 (piecu ) darbadienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma līguma noslēgšanai saņemšanas dienas, speciālisti tiks reģistrēti Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta vai apakšuzņēmēja līgumdarbinieki saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

6.5.Pretendents Pakalpojuma izpildē var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz

Apakšuzņēmēju un citu personu (Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai

apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst noteikumos minētajām kvalifikācijas prasībām.

Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. Pretendents savā

piedāvājuma norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvuzraudzības pakalpojumu daļa

ir vismaz 10 % vai lielāka no Līguma vērtības , kā arī norāda katram šādam apakšuzņēmējam

nododamo pakalpojuma līguma daļu.

**7. Iesniedzamie dokumenti**

7.1.Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā ar Finanšu piedāvājumu

*(iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā , kādā tie ir norādīti šajā sadaļā* ). Pretendenta pieteikumu dalībai zemsliekšņa iepirkumā un Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši veidnei Noteikumu pielikumā **(D1 pielikums).**

Pretendenta Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā ar Finanšu piedāvājumu iesniedz

kopā ar:

7.1.1. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem dalībai zemsliekšņa iepirkumā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem),

7.1.2.dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina Piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un Piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu zemsliekšņa iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku zemsliekšņa iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgas amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

7.2.Dokumenti, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai zemsliekšņā iepirkumā

7.2.1. Par Noteikumu 4. punktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās iegūstot informāciju izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas -(turpmāk -EIS)datu bāzi, kurā pieejama informācija no Sodu reģistra.

7.2.2. Pretendentu izslēdz no dalības zemsliekšņa iepirkumā, ja uz Pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankcijulikuma11.1panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie ierobežojumi. Pasūtītājs pārbauda <http://sankcijas.kd.gov.lv/>, vai attiecībā uz Pretendentu, ar kuru plānots noslēgt līgumu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu vai personu ,kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma11.1 pantā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.

7.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas apliecina prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

7.3.1.Par Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētajiem Pretendentiem Pasūtītājs informāciju iegūst Uzņēmuma reģistra datu bāzē.

7.3.2.Par Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētajiem Pretendentiem Pasūtītājs informāciju iegūst Būvkomersantu reģistra datu bāzē.

7.3.3. Ārvalstī reģistrēts Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu regulējumu, un vienlaicīgi norāda, kurā tīmekļvietnē paskatoties Pasūtītājs par to var pārliecināties.

7.3.4. Pretendents iesniedz brīvā formā sagatavotu apliecinājumu, par to , ka iesniegs

Pasūtītājam visas apdrošināšanas atbilstoši normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem (2014.

gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un

būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbilstības obligāto apdrošināšanu”) un Apdrošināšanas līgums

jāuztur spēkā visu būvuzraudzības pakalpojuma un būvdarbu garantijas laika periodā Līguma summas apmērā.

7.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas apliecina Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas.

7.4.1. Pretendenta apstiprināts , Pretendenta un apakšuzņēmēju *(ja Pretendents pakalpojuma nodrošināšanā plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām)* pēdējo trīs gadu laikā (*2017; 2018.; 2019. un 2020.gads līdz piedāvājuma līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)* veikto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts, atbilstoši Veikto būvuzraudzības pakalpojumu saraksta veidnei (**D2 pielikums**),

kā arī vismaz viena Pasūtītāja pozitīva atsauksme*( ar izbūvēto objektu parametriem , kas apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Noteikumu 6.1.punktam)* un informāciju , par to, vai pakalpojums veikti atbilstoši normatīviem , atbilstošā kvalitātē un objekts , kurā veikta būvuzraudzība, ir nodots ekspluatācijā Lai apliecinātu faktu, ka objekts, kurā Pretendents veicis būvuzraudzību ir nodots ekspluatācijā, Pretendents iesniedz attiecīgās būvvaldes izdota akta kopiju par objekta nodošanu ekspluatācijā . Pretendentam veidnē ir jānorāda informācija atbilstoši Noteikumu 6.1 punkta prasībām attiecībā uz zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu, un attiecībā uz Pretendenta tehniskajām , profesionālajām spējām un pieredzi.

Jaundibinātiem uzņēmumiem/uzņēmumiem, kas savu darbību uzsākuši vēlāk, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.

7.4.2.Pretendenta piedāvāto atbildīgo speciālistu saraksts **(D3 pielikums**) un Pretendenta sagatavots apraksts par Noteikumu 6.3. punktā minēto speciālistu.

7.4.3.Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu būvuzraudzības reglamentētajā jomā, būvprakses sertifikāta kopija vai norāde uz publisku datubāzi, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par sertifikātu.(Par Latvijā reģistrētiem būvuzraugiem Pasūtītājs pārbauda informāciju [www.bis.gov](http://www.bis.gov))

*Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz projektēšanas pakalpojuma uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.*

*Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai[[1]](#footnote-1).*

*Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.*

7.4.4.Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši **(D4 pielikums*).*** CV ir jānorāda informācija par būvuzraudzības pakalpojumiem, kas apliecina Noteikumu 6.3punktos prasīto pieredzi. CV ir obligāti jānorāda informācija par kvalifikāciju un pieredzi atbilstoši Noteikumu prasībām attiecībā uz zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu.

Galvenā būvuzrauga pieredzes apliecināšanai jāiesniedz akta par būvju pieņemšanu ekspluatācijā kopijas vai saistību raksta kopija vai cits dokuments par objektiem, ar kuriem tiek apliecināta speciālista pieredzes atbilstība.

7.4.5.Pretendents pakalpojumu veikšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver:

a)visu apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu daļu aprakstu , atbilstoši veidnei Apakšuzņēmējiem (kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka) Nododamo pakalpojumu saraksts **(D5 pielikums)**; b)apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās apliecinājuma veidnei **(D6 pielikums)** par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu daļu sarakstā norādītās pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus vai Pretendenta un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās , līgums par sadarbību līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums; c)dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, atbilstību Noteikumiem dalībai tirgus izpētē; d) apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, zemsliekšņa iepirkumā. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 7.4.6.Līguma izpildes laikā nomainītajiem apakšuzņēmējiem pilnībā ir jāatbilst Noteikumos attiecībā uz apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām. 8.Tehniskais piedāvājums un vadlīnijas Tehniskā piedāvājuma sagatavošanā**.** 8.1.Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo brīvā formātā, norādot atsauci **-**Tehniskais piedāvājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā «Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta «Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā » realizēšanā (Id.Nr.DŪ-ZI-2020/6/KF), SIA “DOBELES ŪDENS”,reģ.Nr.45103000470, Noliktavas iela 5, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701. 8.2. Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā **(A pielikums)**minētiem nosacījumiem, aprakstot veicamās darbības saistībā ar būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu būvprojekta realizēšanā un objektu izbūves uzraudzību. 8.3.Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj informācija par būvuzraudzības pakalpojuma līguma izpildes organizāciju, laika grafiku, apraksts par būvuzraudzības plāna izstrādi, plānotām darbībām būvuzraudzības pakalpojuma uzsākšanā, nodrošināšanā un pabeigšanā, plānotām aktivitātēm būvdarbu kontrolē , kvalitātes un vides aizsardzības pārbaudēs un to veikšanā izmantojamo aparatūru , mērinstrumentiem u.c. , ziņojumu sagatavošanu , apdrošināšanas polišu, līguma saistību izpildes , avansa (*ja būs nepieciešams avanss) ,* garantijas laika saistību izpildes garantiju nodrošināšanu, atbildīgā būvuzrauga noslodzes uzskaiti, sanāksmju organizēšanu , būvuzraudzības nodrošināšanu garantijas periodā būvobjektā konstatēto defektu novēršanā, iespējamiem riskiem būvuzraudzības pakalpojumu periodā, priekšlikumiem risku novēršanā, u.c. informācija.8.4. Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta parakstiesīgās persona.  **9. Iepirkuma Līgums.**

9.1.Pretendentam, kura piedāvājums ir atbilstošs Noteikumu prasībām un kuru Pasūtītājs izvēlēsies būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai, no Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas brīža 3 (trīs) darba dienu laikā jāierodas noslēgt pakalpojuma līgumu. **(C pielikums )**.

9.2.Ja Pretendentam ir iebildumi pret Līguma projektu, tie jāiesniedz Pasūtītāja kontaktpersonai ne vēlāk 7(septiņas) dienas pirms piedāvājumu dalībai zemsliekšņa iepirkumā iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šā termiņa beigām iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

10.Līguma darbības laikā nodrošināmās garantijas

10.1.Pretendentam jānodrošina Līgumā noteikto apdrošināšanas polišu un garantiju savlaicīga iesniegšana un to uzturēšana spēkā visā Līguma saistību izpildes periodā un Garantijas laika saistību izpildes periodā.

10.2. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas Pretendents nodrošina savu un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai SIA “DOBELES UDENS”.

10.3.Līguma saistību izpildes garantija

10.3.1.Iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā Pretendents, ar kuru ir noslēgts Iepirkumu līgums, visā Iepirkuma līguma darbības laikā pastiprina savas saistības ar attiecīgu iepirkuma Līguma saistību izpildes garantiju kuru izsniegusi kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrības (*turpmāk - Garantijas devējs).*

10.3.2.Pretendentam 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc būvdarbu uzraudzības pakalpojuma līguma spēkā stāšanās dienas ir jānodrošina pirmā pieprasījuma Līguma saistību izpildes garantijas (C1 pielikums)iesniegšana Pasūtītājam.

10.3.3.Līguma saistību izpildes garantijas (C1 pielikums) apmērs 10 % (desmit procenti) no līguma summas (ar PVN). Iepirkuma Līguma saistību izpildes garantijas derīguma termiņš – iepirkuma līguma izpildes termiņā un vēl papildus pieskaitītas 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas (Līguma saistību izpildes garantijai jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs Pasūtītājam būs iesniedzis Garantijas laika saistību izpildes garantiju) . 10.3.4.Līguma saistību izpildes garantijā ir jāiekļauj šādi nosacījumi: a) garantijas devējs uzņemas saistības attiecībā pret SIA “DOBELES ŪDENS” par Izpildītāja nesavlaicīgu vai nepienācīgu jebkuru Iepirkuma līgumā noteikto saistību neizpildi*,*

b) saņemot SIA “DOBELES ŪDENS” pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Izpildītājs nav izpildījis Iepirkuma līguma saistības vai ir iestājies kāds no līgumā minētajiem gadījumiem, tiks izmaksāta līguma saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas (ar PVN),

c)Garantijas devēja maksājums tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Izpildītāja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai,

d) Garantijas devējs neaizkavēs maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi rakstiski tiks informēts Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas.

10.4.Avansa garantija

10.4.1.Gadījumā, ja Pretendentam būs nepieciešams avanss, vienlaicīgi ar Līguma saistību izpildes garantiju , 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc būvdarbu uzraudzības pakalpojuma līguma spēkā stāšanās dienas jāiesniedz Pasūtītājam Avansa garantija(**C2 pielikums) ,**

10.4.2.Avansa nepieciešamības gadījumā, Pretendents iepirkuma līguma darbības laikā pastiprina savas saistības ar Avansa garantiju**,** kuru izsniegusi kredītiestāde vai apdrošināšanas

10.4.3.Avansa maksājuma garantijai ir avansa summas apmērā (ar PVN) atbilstoši Pretendenta pieteikumā (D1 pielikums) norādītajam avansam.

10.4.4.Avansa maksājuma garantija garantē Pasūtītājam reālo zaudējumu segšanu gadījumā, ja Izpildītājs saņemot no Pasūtītāja avansu, pakalpojumā līgumā paredzētajos termiņos neveic Līgumā noteiktos pakalpojumus saņemtās priekšapmaksas apmērā.

10.4.5.Avansa maksājuma garantijas termiņš nedrīkst būt īsāks par Līguma saistību izpildes termiņu un avansa maksājuma garantijai ir jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs Pasūtītājam būs iesniedzis Garantijas laika saistību izpildes garantiju

10.4.6.Avansa maksājuma garantijā ir jāiekļauj šādi nosacījumi:

a) garantijas devējs uzņemas saistības attiecībā pret SIA “DOBELES ŪDENS” par Izpildītāja nesavlaicīgu vai nepienācīgu Iepirkuma līgumā noteikto saistību neizpildi*,*

b) saņemot SIA “DOBELES ŪDENS” pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Izpildītājs nav izpildījis Iepirkuma līguma saistības attiecībā uz avansa apgūšanu, tiks izmaksāta avansa (priekšapmaksas) maksājuma garantijas summa Pasūtītājam.

c) Avansa garantijas devēja maksājums tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Izpildītāja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai,

d) Avansa garantijas devējs neaizkavēs maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi rakstiski tiks informēts Pasūtītājs5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. 10.5. Izpildītājam ir jāiesniedz Garantijas laika saistību izpildes garantija ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit ) dienu laikā, skaitot no dienas, kad ar nodošanas pieņemšanas aktu tiek nodoti būvuzraudzības pakalpojumi , vai no 10.5.2.punktā minētā apstākļa iestāšanās dienas, saskaņā ar Iepirkum noteikumiem. Ir nodrošināma pirmā pieprasījuma Garantijas laika saistību izpildes garantija **(C 3 pielikums)** 5% (piecu procentu) apmērā no līgumsummas (ar PVN). 10.5.1 Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas laika saistību izpildes garantiju (*garantijas perioda garantiju*), ja Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus vai neveic būvuzraudzību objektā konstatēto defektu novēršanas būvdarbiem . 10.5.2. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, būvuzraudzības pakalpojumus neveicot pilnā apmērā, Izpildītājam ir pienākums iesniegt Garantijas laika saistību izpildes garantiju 5% (pieci procenti) apmērā no sniegto un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto pakalpojumu vērtības, ja Garantijas laika saistību izpildes garantija ir attiecināma uz izpildīto un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem pakalpojumiem. 10.5.2. Garantijas laika saistību izpildes garantija ir spēkā visu garantijas termiņu, kas ir ne mazāk kā 36(trīsdesmit sešus) mēnešus pēc būvuzraudzības pakalpojuma nodošanas Pasūtītājam ( parakstīts *pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akts).*

11. Noteikumu pielikumi :

A Pielikums Tehniskā specifikācija

B Būvprojekts

C pielikums Līguma projekts

C pielikums Pakalpojuma līgums( *projekts)*

C 1 pielikums Būvuzraudzības pakalpojuma līguma saistību izpildes garantijas veidne

C 2 pielikums Avansa (priekšapmaksas) garantijas veidne

C 3 pielikums Garantijas laika saistību izpildes garantijas veidne

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

D1 pielikums Pretendenta pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā ar Finanšu

Piedāvājumu zemsliekšna iepirkumā

D 2 pielikums Veikto pakalpojumu saraksts

D 3 pielikums Atbildīgo speciālistu saraksts

D 4 pielikums Atbildīgā speciālista un speciālista pieejamības apliecinājums

D 5 pielikums Apakšuzņēmējiem (kuru veicamo kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka ) nododamo pakalpojumu saraksts

D 6 pielikums Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstā norādīto pakalpojumu daļas apjomu.

SIA „DOBELES ŪDENS” projektu vadītāja M. Zvejniece

A Pielikums Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

1. Informācija par zemsliekšņa iepirkumu

1.1.Būvuzraudzības pakalpojumi jānodrošina saskaņā ar zemsliekšņa iepirkuma Noteikumiem, Tehnisko specifikāciju, būvprojekta “Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” I (pirmā) kārtā plānoto ūdensvadu izbūvē, ievērojot būvnormatīvus (turpmāk – Pakalpojums).

Būvprojekta 1.kārta Ūdensapgādes tīklu izbūve Brīvības iela, Gaismas iela, Zivju iela, Rūpniecības iela, Bērzu iela, Vītolu iela, Strādnieku iela, Kalēju iela, Iebraucamais ceļš gar Liepājas šosejas ielu, Aizupes iela, Egļu iela, Keramikas iela, Bērzes upes šķērsojums Gaismas- Miera iela, Dobelē.

Būvuzraudzības pakalpojumi jāveic atbilstoši Būvniecības likuma, MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” V. sadaļas un MK noteikumu Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīvu, Latvijas valsts standartu prasībām.

1.2. Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2.-2020-152 izdota Dobeles novada pašvaldība būvvaldē izdota 2020.gada 2 aprīlī, savukārt 27.04.2020 veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Būvniecības process ir uzsākts, norisinās un turpināsies Būvniecības informatīvā sistēmā (BIS)

*Izņemot -sanāksmju protokolu, ziņojumu, laika noslodzes tabeļu, iesniedzamo garantiju dokumentāciju, kura būvuzraugam būs jāiesniedz Pasūtītājam papīra formātā ( pirms tam dokumentāciju savlaicīgi nosūtot izskatīšanai (e-pastā) Pasūtītāja norīkotajai kontaktpersonai*

1.3. Būvprojektu izstrādāja ir SIA „Firma L4”, būvprojekta dokumentācija ir publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” tīmekļvietnē[www.dobelesudens.lv](http://www.dobelesudens.lv) sadaļā Iepirkumi: Iepirkums „Noteikumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā „ Būvdarbu veikšana ūdensapgādes tīklu izbūvē Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā, I kārtas ietvaros”(Id.Nr.DŪ-ZI-2020/7)

2. Būvuzraudzības pakalpojuma līguma ietvaros uzraugāmie būvdarbu apjomi:

Ūdensapgādes tīklu izbūve ~ 3,1 km, māju pievadi ~ 97 komplekti *(viena kompl. izbūves ~garums līdz 10 metri)* minerālmateriāla seguma atjaunošana ( pēc inženierkomunikāciju izbūves *~* 4000 m2 grants segums ) un ~ 260 m2 asfalta segums

Būvuzraugam ir jāizskata būvprojekts un arī ieteicams (*pēc paša izvēles)*veikt izbūvējamo objektu vietas apskati, kur plānota ūdensapgādes tīklu izbūve atbilstoši būvprojekta I kārtas risinājumam.

3. Pakalpojumu izpildes vieta

Būvdarbu uzraudzības pakalpojumu līguma izpilde notiks Dobelē, Dobeles novadā, Latvijā, LV3701, NUTS LV009

Dobelē, Keramikas -Gaismas ielu masīvā iekļaujas šādas ielas:

Brīvības iela, Gaismas iela, Zivju iela, Rūpniecības iela, Bērzu iela, Vītolu iela, Strādnieku iela, Kalēju iela, Liepājas šoseja(iela) Aizupes iela, Egļu iela, Keramikas iela, Bērzes upes šķērsojums no Gaismas ielas uz Miera ielu.

4. Būvuzraudzības pakalpojuma izpildes termiņš:

4.1.Būvuzraudzības pakalpojumi nodrošināmi laika periodā no 2020.gada jūnija/jūlija līdz būvdarbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā. Paredzamais maksimālais būvdarbu pabeigšanas termiņš -10 (desmit ) kalendārie mēneši ( *t. sk.* *tehnoloģiskā procesa pārtraukums)* no būvdarbu Līguma spēkā stāšanās dienas.

4.2.Būvuzraudzība nodrošināma arī izbūvētā objekta garantijas laika periodā ( 36 kalendārie mēneši), defektu konstatēšanas un defektu novēršanas laikā.

5. Būvuzraudzības pakalpojumi būvdarbu izpildes laikā:

5.1. Veikt Objekta izbūves būvdarbu būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma, "Vispārējie būvnoteikumi", Latvijas būvnormatīvu noteikumiem un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.

5.2.Iepazīties ar Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja noslēgtā līguma nosacījumiem (*Pasūtītājs pēc pakalpojuma līguma noslēgšanas, izsniegs būvuzraugam būvdarbu līguma dokumentācijas kopiju , būvprojektu (būvprojekts arī pieejams BIS ) .*

5.3.Sadarbībā ar Būvdarbu veicēju (būvnieku), nodrošināt nepieciešamos dokumentāciju, lai izpildītu būvatļaujā minēto būvdarbu uzsākšanas nosacījum izpildi.

5.4.Nodrošināt atbildīgā būvuzrauga klātbūtni objektā ne mazāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā .

Būvuzrauga faktiskā noslodze ir jāatspoguļo būvuzrauga laika ieguldījuma uzskaites tabelēs, kas ir saskaņojamas ar Pasūtītāju un jāpievieno progresa ziņojum pielikumā.

5.5.Nodrošināt atbildīgā būvuzrauga piedalīšanos sanāksmēs , vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā.

5.6.Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta.

5.7.Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā , kontrolējot būvdarbu līguma izpildi un atbilstību būvdarbu iepirkumam.

Nodrošināt būvuzraudzību par būvdarbu līgumu, lai Būvuzņēmējs ar savu rīcību neradītu Pasūtītājam zaudējumus un novērst jebkura veida rīcību, kas varētu zaudējumus radīt.

5.8. Nodrošināt izbūvēto objektu atbilstības pārbaudes attiecībā uz būvprojektā paredzēto. .

5.9.Nodrošināt izbūvēto būvobjektu kvalitātes pārbaudes atbilstoši LR būvnormatīvu prasībām.

5.10.Nodrošināt būvdarbu un būvniecības līgumu ietvaros iepirkto un piegādāto iekārtu atbilstības( tehniskajām specifikācijām un būvprojektam ) pārbaudes.

5.11.Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju , kā arī attiecīgi sagatavot Būvuzraudzības plānu.

5.12.Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši LR būvnormatīviem, līguma noteikumiem, būvprojektam, autoruzrauga (*SIA“Firma L4”)* papildinājumiem, būvdarbu veikšanas projektam, un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

5.13.Savlaicīgi apzināt iespējamās būvdarbu līguma izpildes problēmas un izstrādāt priekšlikumus Pasūtītājam, rakstiski ierosinot atbilstošus pasākumus to novēršanai.

5.14.Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības paradīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīga rīcība, Force Majeure).

5.15.Nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījuma piedāvājot konkrētās korekcijas.

5.16.Savlaicīgi izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:

a)pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;

b)atšķirībā starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;

c)Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;

d)informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laika, atšķirībām no līguma dokumentiem;

e)līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai sapulcēs ;

5.17.Ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus Būvprojektā un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no Būvprojekta uzrādītajiem vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumos, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam rakstiski konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;

5.18.Saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāme noradīto kopējo summu un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojuma norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;

5.19.Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu;

5.20. katru mēnesi savlaicīgi izvērtēt Būvnieka faktiski veikto būvdarbu izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes laika grafikam, citām Būvdarbu līgumā noteiktajām prasībām, saskaņot un iesniegt Pasūtītajam;

5.21.Veikt Būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, iknedēļas būvsapulču un ikmēneša sanāksmju vadīšanu;

5.22.Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (*forma Nr.2)* un objekta kopumā darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītajam; pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

5.23.Nodrošināt dokumentācijas, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācija ir jānodrošina Pasūtītājam, un Objekta inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas komplektu sagatavošana;

5.24.Objekta nodošanai - pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšana saskaņā ar būvnormatīvu nosacījumiem un Būvvaldes prasībām.

6.Būvuzraudzības pakalpojumi objekta garantijas laika periodā.

6.1.Pretendentam pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un gala rēķina iesniegšanas jāiesniedz Kredītiestādes/Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Garantijas laika saistību izpildes perioda garantiju uz 3 gadiem (36 kalendārie mēneši) par summu, kas nav mazāka par 5 % no Līguma summas, kā garantijas summas saņēmēju norādot Pasūtītāju.

6.2.Objekta garantijas laika periodā, kas noteikts 36 kalendāri mēneši (3 gadi) no nodošanas brīža ekspluatācijā, piedalīties būvdarbu defektu konstatēšanas darba komisijā gadījumā ,ja garantijas laikā atklāsies defekti, kuri attiecināmi uz būvdarbu līguma izpildi.

6.3.Izpildītājam garantijas periodā ( 3 gadi) pēc Pasūtītāja uzaicinājuma 3 (trīs) darba dienu laikā (izņemot ārkārtas avārijas situācijas) veikt Pasūtītāja uzaicinājumā minēto defektu Objekta apsekošanu nodrošinot arī defektu akta sastādīšanu. Ārkārtas situācijās apsekošanu veikt nekavējoties.

6.4..Konstatējot un atklājot defektus, nekavējoties sagatavot aktu par konstatētajiem defektiem, noformēt, iesniegt parakstīšanai Pasūtītājam pretenziju, nodrošināt defektu novēršanas darbu uzraudzību.

6.5.Veikt Objekta apsekošanu pirms Garantijas perioda beigām.

6.6.Par apsekošanas rezultātiem sagatavot attiecīgu ziņojumu ar priekšlikumiem par tālākiem nepieciešamiem pasākumiem Objekta ilgstošas, drošas ekspluatācijas nodrošināšanai un iesniegt to Pasūtītājam un Būvdarbu veicējam.

7. Iesniedzamie dokumenti , ziņojumi , pārskati *(ziņojumi iesniedzami gan drukātā formātā, gan elektroniskā formātā( datu nesējā CD)*.

7.1. Būvuzraudzības plāns, atskaites, protokoli, ziņojumi

7.1.1. Būvuzraudzības plāns

a) būvuzraudzības plāna projekts jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai pirms Būvuzraudzības plāna iesniegšanas būvvaldē;

b) būvvaldē akceptētais būvuzraudzības plāns(kopija) jāiesniedz Pasūtītājam;

7.1.2. Iknedēļas atskaites

a) Iknedēlas atskaitēm ir jābūt viegli izmantojamām, atskaitēm ir jābūt standarta formai un to saturs ir iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Šīs atskaites ir darba dokumenti un pamatojums progresa ziņojumu sagatavošanai. 7.1.3 Sanāksmes (sapulces) jāorganizē vismaz vienu reizi nedēlā.

Būvuzraugam iknedēļas sanāksmju protokoli (*attiecīgi dalībnieku skaitam)* ir jāsagatavo 3(trīs )dienu laikā pēc notikušās sanāksmes datuma.

7.2. Būvdarbu līgumu ieviešanas stadijā (laika posmā no būvdarbu līgumu parakstīšanas līdz izbūvēto objektu nodošanai ekspluatācijā) Izpildītājam ir jāsagatavo un/vai jāpārbauda: Būvmateriālu saraksts; Instrukcijas būvobjektā; Izmaiņu rīkojumi; Būvobjekta sanāksmju protokoli; Latvijas likumdošanā noteikti būvdarbu dokumentu, tai skaitā būvdarbu žurnāls, segto darbu akti u.c.

7.3. Izpildītājam savlaicīgi ir rakstiski jāziņo pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta.

7.4. Būvuzraudzības pakalpojuma līguma ietvaros Izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz ziņojumi: sākuma ziņojums; progresa( mēneša pārskata) ziņojums un noslēguma ziņojums.

7.4.1. Sākuma ziņojums (par būvuzraudzības pakalpojuma un būvniecības procesa uzsākšanu)

7.4.2.Progresa (mēneša pārskats)ziņojums

7.4.2.1.Progresa ziņojums jāsagatavo par kārtējo mēnesi un jāiesniedz Pasūtītājam līdz nākošā mēneša 15.datumam.

7.4.2.2.Progresa ziņojumā ir skaidri un precīzi jāraksturo būvdarbu fiziskais un finansiālais process un, kā minimums, jāietver: a)Būvnieka(būvuzņēmēja) pārskata periodā paveikto darbu progress;

b)informācija par būvuzrauga rīkojumiem, saskaņojumiem, apstiprinātajiem/noraidītajiem būvuzņēmēja iesniegtajiem dokumentiem,

c)kopsavilkums par Būvuzņēmēja(-u) darbaspēku un iekārtām būvobjektos,

d)informācija par maksājumiem, kas apstiprināti un izmaksāti līdz šim brīdim (EUR), iekaitot izmaiņu rīkojumus;

e) būvnieka pretenzijas vai strīdus jautājumi - kavējumi, finanses, citi;

f)problēmas, kas radušās būvobjektos/būvlaukumos, attiecīgās problēmas analīze un ieteicamie risinājumi;

g)būvuzrauga ieteikumi , kā savlaicīgi novērst un atrisināt neparedzētos apstākļus, kas varētu ietekmēt būvdarbu izpildi termiņā vai būvdarbu kvalitāti;

h) negadījumu apkopojums;

k)precizēta Būvdarbu līguma naudas plūsmas prognoze.

7.4.2.3.Progresa ziņojums ir jāpapildina ar informāciju par Izpildītāja finanšu plūsmu, tajā atspoguļojot atbildīgā būvuzrauga faktisko noslodzi(cilvēkdienās) un pievienojot ar Pasūtītāju saskaņotās laika ieguldījuma uzskaites tabulas.

7.4.2.4. Progresa ziņojumi jāsagatavo visā būvuzraudzības pakalpojuma un Būvdarbu līguma darbības periodā(izņemot Defektu novēršanas (garantijas laika ) periodu) saskaņā ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotu formu.

7.4.3. Noslēguma ziņojums

Būvuzraudzības noslēguma (beigu) ziņojums jāsagatavo un jāiesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc Būvdarbu līguma paredzēto objektu izbūves un līguma nosacījumu izpildes (objekts nodots ekspluatācijā.

7.4.3.1.Noslēguma (beigu) ziņojumā jāietver:

Vispusīga atskaite par aktivitātēm Līguma laikā, ieskaitot jebkādas novirzes no Būvuzraudzības plāna, noviržu pamatojumu; informācija par būvobjektos

un ārpus būvobjektiem/būvlaukumiem veikto testu, būvdarbu pārbaužu rezultātiem;

7.4.2.Apstiprinātās izmaiņas un precizējumi būvprojektos, būvdarbu izpildes grafiks;

7.4.3. Līguma prasību un pakalpojuma faktiskās izpildes salīdzinājums.

7.4.4.Apraksts par būvuzraudzības veicēja darbībām garantijas perioda laikā.

7.4.5.Noslēguma ( beigu )ziņojums ir jāpapildina ar būvuzraudzības veicēja finanšu pārskatu, tajā jāiekļauj dati par atbildīgā būvuzrauga faktisko darba laika ieguldījumu(noslodzi cilvēkdienās) .Ziņojumam jāpievieno noslēguma maksājuma pieprasījuma rēķins, kopā ar kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības izdoto Garantijas laika saistību izpildes garantiju, kas ir saistoša objektā konstatēto defektu novēršanas būvdarbu būvuzraudzībai (garantijas) perioda uzraudzībā.

7.5. Izpildītājam jānodrošina zemāk tabulā Nr.1.”Iesniedzamā dokumentācija” minēto dokumentu iesniegšana Pasūtītājam , norādītajā termiņā ,apjomā un atbilstoši nosacījumiem.

*Tabula Nr.1. Iesniedzamā dokumentācija(ziņojumi ,atskaites protokoli, noslodzes tabeles)*

| **Dokumenta nosaukums** | **Iesniegšanas**  **biežums** | **Iesniegšanas termiņš** | **Kopijas un oriģināli** | **Saņēmējs** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sākuma ziņojums | 1 x pēc līguma noslēgšanas | 10 kalendārā dienā pēc būvuzraudzības līguma parakstīšanas | 1 oriģināls | Pasūtītājs |
| Iknedēļas atskaites/ sanāksmjuprotokoli | 1x nedēļā | Ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sanāksmes | 1 oriģināls | Pasūtītājs, sanāksmes dalībnieki |
| Ikmēneša sanāksmju protokoli | 1x mēnesī | Ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sanāksmes | 1oriģināls | Pasūtītājs, sanāksmes dalībnieki |
| Būvuzrauga laika ieguldījuma (noslodzes) uzskaites tabeles | 1x mēnesī | Iesniedz saskaņošanai  līdz ikmēneša progresa ziņojuma sagatavošanai | 2 oriģināli | Pasūtītājs |
| Mēneša progresa ziņojumi | 1x mēnesī | Līdz nākamā mēneša 15.datumam | 1 oriģināls | Pasūtītājs |
| Noslēguma ziņojums | 1 reizi | 15 kalendārā dienā pēc objekta nodošanas. | 1 oriģināls | Pasūtītājs |

7.6.Sākuma(darbu uzsākšanas)ziņojums un progresa ziņojumi tiek izskatīti mēneša sanāksmēs. 7.7. Izpildītājam jāveic labojumi ziņojumos 3 (trīs) darba dienu laikā, gadījumos, ja Pasūtītājs nav akceptējis ziņojumus, un ja ziņojumā iekļautā informācija neatbilst būvuzraudzības līguma prasībām vai neatbilst faktiskajai situācijai būvdarbu līguma izpildē.

7.6. Sākuma, progresa un noslēguma ziņojumus akceptē un apstiprina Pasūtītājs ar rakstisku rezolūciju (*saskaņojumu).*

8.Pieņēmumi un riski saistībā ar būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu

8.1.Pieņēmumi - Līguma izpildes plānotais periods būvdarbu uzraudzībā ir līdz būvdarbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.

Paredzamais būvdarbu pabeigšanas termiņš ~ 10 kalendārie mēneši( t.sk. tehnoloģiskais pārtraukums) no Būvdarbu Līguma spēkā stāšanās dienas. Būvuzraudzība nodrošināma būvdarbiem būvobjekta garantijas periodā , objektā konstatēto defektu novēršanai.

8.2.Riski

a) Izpildītājam risku iespējamība jāizvērtē un jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu.

b) Izpildītājam jāņem vērā, ka kādā no risku spēkā stāšanās gadījumiem līguma cena netiks mainīta.

c)Būvdarbu līguma izpildē var būt iekšējas novirzes sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem.

Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu **B pielikums**

Būvprojekts

1. Būvprojekta ”Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielas masīvā” dokumentācija ir publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” tīmekļvietnē [www.dobelesudens.lv](http://www.dobelesudens.lv) sadaļā iepirkumi: Iepirkums „Būvdarbu veikšana būvprojekta ”Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielas masīvā” ietvaros(Id. Nr. DŪ 2020/02/KF).
2. Noslēdzot būvuzraudzības pakalpojuma līgumu, Pasūtītājs izsniegs Izpildītājam 1 eksemplāru būvprojekta sējumus drukātā (papīra) formātā un 1 eksemplāru būvprojekta sējumus elektroniskā datu nesējā CD .

**C pielikums** Pakalpojuma līguma projekts

Pakalpojuma līgums Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(projekts)*

Dobelē, 2020. gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SIA „DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.4510300470, Noliktavas iela, Dobele, Dobeles novads, LV 3701, kuru pamatojoties uz sabiedrības Statūtiem pārstāv valdes loceklis Dainis Miezītis (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_, kuru pamatojoties uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pārstāv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(turpmāk –Izpildītājs) no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā zemsliekšņa iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi

būvprojekta «Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā » realizēšanā (Id.Nr.DŪ-ZI-2020/6/KF)” rezultātiem , Izpildītāja iesniegto

piedāvājumu *(turpmāk – Piedāvājums),* noslēdz šādu pakalpojumu līgumu *(turpmāk – Līgums):*

1. Līguma priekšmets

* 1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā veikt būvuzraudzību būvprojekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā ” ietvaros plānoto objektu izbūvē *(turpmāk – Pakalpojums).*
  2. Būvuzraudzība veicama Dobelē, Dobeles novadā.
  3. Būvuzraudzība jāveic būvdarbiem, kuri tiks veikti saskaņā ar Pasūtītāja izsniegtu būvprojektu (turpmāk – Būvprojekti) un noslēgto būvdarbu līgumu.
  4. Izpildītājs nodrošina Pakalpojumu atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, būvniecības normām, Būvprojektu, noslēgtajam būvdarbu līgumam un kvalitātes prasībām, kā arī veic citus pienākumus, kādi būvuzraugam ir paredzēti saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un šo Līgumu.

2.Līguma cena, līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma cena par Līguma 1. punktā minētā Pakalpojuma izpildi (bez PVN) sastāda \_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_),PVN 21% sastāda \_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_), Līguma summa (ar PVN) sastāda \_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_).

2.2. Līguma summa netiek mainīta, bet tā var tikt koriģēta atbilstoši PVN likmes izmaiņām.

2.3. Ja ir nepieciešams, Izpildītājs tiesīgs saņemt Avansa maksājumu ( Pretendenta piedāvājumā norādītās summas (ar PVN) apmērā ) iesniedzot Pasūtītājam Avansa garantiju nepieciešamās summas apmērā.

2.4. Starpmaksājumi un Noslēguma maksājums tiek veikts, pēc Izpildītāja iesniegtiem un Pasūtītāja akceptētiem pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktiem.

2.5. Izpildītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā (turpmāk – LR) vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/vai apdrošināšanas sabiedrība, kas LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu LR teritorijā, un tai ir jābūt sagatavotai, kā paraugu izmantojot Līguma saistību izpildes garantijas veidni( C1 pielikums)

2.6.Avansa nepieciešamības gadījumā, Izpildītājs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Avansa (priekšapmaksas) garantiju , nepieciešamā avansa (ar PVN) apmērā (bet ne vairāk kā 20 % apmērā no Līguma summas.) Avansa (priekšapmaksas) garantiju izsniedz Latvijas Republikā (turpmāk – LR) vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/vai apdrošināšanas sabiedrība, kas LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu LR teritorijā, un tai ir jābūt sagatavotai, kā paraugu izmantojot Avansa(priekšapmaksas maksājuma garantijas veidni (C2pielikums).

2.7. Līgumam stājoties spēkā un saņemot no Izpildītāja Līguma 2.5. un 2.6.punktā minētās garantijas, Pasūtītājs Avansa summu pārskaita 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas.

2.8. Starpmaksājumi tiek veikti 4. un 8.mēnesī pēc līguma noslēgšanas dienas, pēc abu Pušu savstarpēji parakstīta būvuzraudzības pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta un atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā.

2.9. Noslēguma maksājumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Noslēguma ziņojuma, abu Pušu parakstīta pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta, maksājuma pieprasījuma (rēķina) un Garantijas laika saistību izpildes garantijas ( C 3 veidne) saņemšanas.

2.10. Rekvizīti (bankas) maksājumu veikšanai Izpildītājam: …….

3. Līguma saistību izpildes garantija

3.1.Izpildītājs iesniedz 14 (četrpadsmit ) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantiju (C1 pielikums) ne mazāku kā 10 (desmit) % apmērā no Līguma summas (ar PVN). Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai Apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā[[2]](#footnote-2), un tai ir jāatbilst Līguma saistību izpildes garantijas veidnēs minētiem nosacījumiem.

3.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma saistību izpildes garantija būtu spēkā visā Līguma izpildes periodā, līdz būvobjekta izbūves pabeigšanai(objekts nodots ekspluatācijā) un abpusēja pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

3.3. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai <ieturētu līgumsodu>, <saņemtu zaudējumu atlīdzību> vai citas Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas. Līguma izpildes garantijas darbība jānodrošina visā ar pakalpojumu izpildes saistītajā periodā.

4. Apdrošināšana

4.1.Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu)darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, iesniegt Pasūtītājam savu un būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvuzraudzības pakalpojuma līguma saistību izpildes nodrošināšanas periodā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

4.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam jāsatur nosacījumus, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam.

4.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai aktualizēt esošo) un nodrošināt tā spēkā esamību visā Līguma izpildes laikā.

4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, kā arī profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī Izpildītājam ir pienākums uzturēt tās spēkā pakalpojuma līguma darbības laikā.

5. Līguma darbības termiņš

5.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā nolīgto saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Pakalpojuma sniegšana Izpildītājam jāuzsāk 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

5.3. Pakalpojumu Izpildītājs nodrošina visā būvdarbu līguma periodā *(plānotais būvdarbu veikšanas periods ~ 10* (*desmit ) kalendārie mēneši, t.sk. tehnoloģiskā procesa pārtraukums*) no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas, kā arī Garantijas laika saistību izpildes periodā *( ja būvobjektā tiek konstatēti defekti ,to novēršanā veicamiem būvdarbiem nodrošināma būvuzraudzība)*

5.4.Gadījumā, ja Objekta izbūves būvdarbu kopējais izpildes termiņš no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi var tikt pagarināts būvuzraudzības Pakalpojuma līguma izpildes termiņš.

6. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība, intelektuālā īpašu**ma tiesības**

6.1. Izpildītājs:

6.1.1.ir atbildīgs, lai, veicot Pakalpojumu, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības prasības;

6.1.2.ir atbildīgs par trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

6.1.3. līdz Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu saistītos riskus;

6.1.4.ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

6.1.5. nodrošina atbildīgā būvuzrauga darba laika ieguldījuma uzskaiti(noslodzi cilvēkdienās), kas sadalījumā par mēnešiem var tikt izmainīta atbilstoši būvdarbu līguma īstenošanas grafikam.

6.1.6 atkāpes no plānotā speciālista noslodzes grafika vai būvuzrauga neierašanās Objektā var notikt tikai izņēmuma gadījumos un savlaicīgi brīdinot ar attiecīgu Pasūtītāja rakstisku piekrišanu ;

6.1.7.nodrošina atbildīgā būvuzrauga piedalīšanos būvsapulcēs un ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.

6.1.8.veic un uztur spēkā Līguma darbības periodā savu profesionālo darbību civiltiesisko apdrošināšanu, iesniedzot Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju.

6.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņa:

6.2.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī personas (t.sk. apakšuzņēmējus), uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst zemsliekšņa iepirkumu dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu;

6.2.2.Pasūtītājs ir tiesīgs piekrist apakšuzņēmēja maiņai tikai tad, ja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst spēkā esošajā normatīvajā regulējumā noteiktiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem un piedāvātam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies cenu piedāvājumā;

6.3. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma darbības laikā gan izpildītājs, gan atbildīgais būvuzraugs būs neatkarīgi no būvdarbu veicēja un projektētāja attiecīgajā Objektā, un tā piesaistītie būvspeciālisti Līguma darbības laikā nebūs darba attiecībās ar būvuzņēmēju , kas veic būvdarbus uzraugāmajā Objektā.

6.4. Pasūtītājs:

6.4.1. veic samaksu par nodrošināto būvuzraudzības pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā;

6.4.2.savlaicīgi veic Izpildītāja veiktā Pakalpojuma pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Pakalpojumu;

6.4.3. .norīko atbildīgo kontaktpersonu Līguma izpildes laikā;

6.4.4.izsniedz Izpildītājam, Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus.

6.5. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot neatkarīgus speciālistus.

6.6. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Līguma nosacījuma izpildi.

7. Līguma izpilde, apturēšana, izbeigšana

7.1. Līgums tiek uzskatīts par savstarpēji izpildītu, kad Puses ir pilnā apjomā izpildījušas Līguma saistības, t.i. Pasūtītājs ar pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu akceptējis būvuzraudzības pakalpojuma pieņemšanu un veicis visus Līgumā paredzētos maksājumus.

7.2. Līguma darbība var tikt apturēta pēc abu Pušu vienošanās.

Gadījumā, kad kāda no Pusēm pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas par tādu līgumsaistību neizpildi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu savlaicīgu otras Puses līgumsaistību izpildi, 10 (desmit) kalendāra dienu laikā nav veikusi pietiekamus pasākumus šīs situācijas labošanai, otra Puse ir tiesīga vienpusēji pārtraukt šī Līguma saistību izpildi, pirms tam vainīgo Pusi rakstiski brīdinot 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš.

7.3. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam gadījumos:

7.3.1.ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Pakalpojuma izpildi;

7.3.2.neveic Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

7.3.3.neievēro Tehnisko specifikāciju, Noteikumu, pakalpojuma Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

7.3.4.ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

7.4. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēstā avansa (*ja Izpildītājs to būs pieprasījis)*  saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

* 1. Pusēm vienojoties, var tikt veiktas izmaiņas Pakalpojuma sniegšanas termiņā, ja izpildes termiņa izmaiņas nav saistītas ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību.
  2. Pasūtītājs neveic būtiskus grozījumus noslēgtajā Līgumā, izņemot gadījumus, kad iespējamie

Līguma grozījumi, precīzi noteikumi to veikšanai, pieļaujamās novirzes no sākotnējiem līguma nosacījumiem atrunāti un noslēgtajā Līgumā.

* 1. Ja Pasūtītājam ir nepieciešams papildu pakalpojums, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam papildu pakalpojuma tehnisko specifikāciju.
  2. Papildu pakalpojums (turpmāk – Papildus pakalpojums) ir tādi izpildāmie darbi un veicamie pasākumi, kas sākotnēji netika ietverti Pakalpojumā, bet kuri kļuvuši nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Pakalpojuma vai kuri ir būtiski nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai, kaut arī tos iespējams nodalīt no Pakalpojuma*( Papildus pakalpojumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 10(desmit) procentus no līgumcenas)\_*
  3. 14 dienu laikā no Papildu pakalpojuma tehniskās specifikācijas saņemšanas dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu, kas ietver papildus pakalpojuma pamatojošos dokumentus:
  4. Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu aprakstu,

7.10.1.Papildus pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo speciālistu sarakstu,

7.10.2.Papildus pakalpojuma sniegšanā iesaistāmo speciālistu, kuri nav bijuši iesaistīti Pakalpojuma sniegšanā, CV un kvalifikācijas dokumentus vai Izpildītāja apliecinātas to kopijas,

7.10.3.Papildus pakalpojuma sniegšanas izmaksu aprēķinu “Cilvēkdienu ieguldījuma un finansējuma sadalījums pa mēnešiem”,

7.10.4.Finanšu piedāvājumu pēc zemsliekšņa iepirkuma noteikumos pievienotās veidnes

7.10.5.Priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā.

7.11. 14 dienu laikā no Izpildītāja piedāvājuma saņemšanas dienas Pasūtītājs akceptē Izpildītāja piedāvājumu un sagatavo attiecīgu Līguma grozījumu projektu vai noraida Izpildītāja piedāvājumu.

7.12. Papildu pakalpojuma ietvaros izpildāmo darbu un veicamo pasākumu cenas aprēķināmas saskaņā ar šādiem principiem:

7.12.1. ja tiek mainīts izpildāmā darba vai veicamā pasākuma apjoms, aprēķinot darbu un pasākumu cenas, izmantojama Finanšu piedāvājumā norādītā vienības cena,

7.12.2. ja izpildāmais darbs vai veicamais pasākums nav līdzīgs vai nav bijis iepriekš iesniegtajā Finanšu piedāvājumā, aprēķinot jauno darbu un pasākumu cenas, Finanšu piedāvājumā norādītā vienības cena izmantojama, ciktāl tas ir pamatoti.

7.13.Līgumu var grozīt vai papildināt atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktās prasības un noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.14.Pasūtītājs var pieprasīt nomainīt Izpildītāja piesaistītu būvspeciālistu, ja tas konstatē speciālista pārkāpumus būvuzraudzībā, ja speciālists neievēro darba drošību vai disciplīnu, vai pārkāpj ētikas normas. Izpildītājam ir jānomaina Pasūtītāja pieprasītais būvspeciālists 5( piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Ja tas netiek izdarīts noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu.

**8. Līgumsods**

8.1. Ja Izpildītājs nenodrošina Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

8.2. Ja Izpildītājs savas darbības vai bezdarbības dēļ Pasūtītājam radījis zaudējumus, kā arī nodarījis kaitējumu, Pasūtītājs var prasīt un piemērot Izpildītājam zaudējuma atlīdzību 10 % apmērā no Līguma summas.

8.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt un piemērot Pasūtītājam līgumsodu, bet ne vairāk kā 10 % no attiecīgā Līguma 2.4. punktā noteiktā maksājuma.

8.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

8.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 7.3.1.-7.3.4. punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

**9. Nepārvarama vara**

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

9.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

10. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

10.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

10.2. Strīdus Puses risina savstarpēju sarunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

10.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju sarunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

10.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 7 (septiņu) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 14 (četrpadsmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

**11. Citi noteikumi**

11.1.Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām Līguma darbības laikā nav pieļaujama.

11.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

11.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Pušu rekvizītu maiņa Līguma darbības laikā ir veicama tikai ar abpusēju rakstveida vienošanos.

11.4. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

11.5. Ja Līguma izpildes ietvaros, tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus, tad Pusēm ir tiesības apstrādāt, no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi un normatīvajos aktos noteikto Pušu saistību izpildi, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

11.6. Veicot fizisko personu datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par fizisko personu datu apstrādes nodrošināšanu saskaņā ar šo Līgumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto. Puses ir atbildīgas par savu darbinieku, kas tiks iesaistīti Vienošanās izpildē, datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

11.7. Katrai Pusei ir pienākums šī Līguma ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.

11.8. Izpildītājam ir saistošs Pretendenta*(Pretendenta nosaukums)* iesniegtais piedāvājums

dalībai zemsliekšņa iepirkumā „Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā” realizēšanā (Id.Nr.DŪ-ZI-2020/8) un zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu nosacījumu ievērošana. *(Līguma pielikumā tiks pievienots Pretendenta piedāvājums(kopija) un Noteikumi(kopija*

11.9. Pasūtītāja kontaktpersona par līguma izpildi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.10. Izpildītāja kontaktpersona par līguma izpildi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.11. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses.

**12. Pušu rekvizīti, paraksti**

Pasūtītājs Izpildītājs

**C 1 pielikums**

Pakalpojuma līguma saistību izpildes garantija

*(ieteicamās veidnes paraugs, kas paredz Pasūtītājam būtiskus**nosacījumus*

**LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES GARANTIJA**

**Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) saistību izpildes garantija**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums/, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

*nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,*

*saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem>EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.*

*Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[[3]](#footnote-3).*

*Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar kredītiestādes , kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina kredītiestāde .*

*Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.*

|  |
| --- |
| *<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>* |
| *<Paraksttiesīgās personas paraksts>* |
| *Kredītiestādes /Apdrošināšanas sabiedrības*  *zīmoga nospiedums>* |

**C 2 pielikums** Avansa(priekšapmaksas) garantija

*(ieteicamās veidnes paraug)*

**AVANSA GARANTIJA**

**Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) saistību izpildes garantija**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums/, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

*nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,*

*saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem>EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.*

*Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[[4]](#footnote-4).*

*Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar kredītiestādes , kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina kredītiestāde .*

*Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.*

|  |
| --- |
| *<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>* |
| *<Paraksttiesīgās personas paraksts>* |
| *Kredītiestādes /Apdrošināšanas sabiedrības*  *zīmoga nospiedums>* |

**C 3 pielikums**

Pakalpojuma garantijas laika saistību izpildes garantija

(ieteicamās veidnes paraugs, kas paredz Pasūtītājam būtiskusnosacījumus

**GARANTIJAS LAIKA SAISTĪBU IZPILDES**  **GARANTIJA**

**Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) garantijas laika saistību izpildes garantija**

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums/, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

*nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,*

*saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem>EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.*

*Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[[5]](#footnote-5).*

*Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar kredītiestādes , kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina kredītiestāde .*

*Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.*

|  |
| --- |
| *<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>* |
| *<Paraksttiesīgās personas paraksts>* |
| *Kredītiestādes /Apdrošināšanas sabiedrības*  *zīmoga nospiedums>* |

**C4 pielikums**

Pakalpojuma līguma pielikums

Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta veidne

**PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS**

<Izpildītāja nosaukums>[[6]](#footnote-6), reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

un

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu „<Līguma nosaukums>” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk – Līgums)

Izpildītājs ir sniedzis un Pasūtītājs pieņem šādus pakalpojumus:

<Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas raksturojums>,

**kopā par summu <…> EUR(<summa vārdiem>eiro)**,

summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <…> EUR (<summa vārdiem> eiro),

pievienotās vērtības nodoklis <…>% ir <.. EUR (<summa vārdiem> eiro ).

|  |  |
| --- | --- |
| **Pakalpojumus nodeva:**  **Izpildītājs:** | **Pakalpojumus pieņēma:**  **Pasūtītājs:** |
| <Izpildītāja nosaukums>  <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | <Pasūtītāja nosaukums>  <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parakstīšanas vieta un datums | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parakstīšanas vieta un datums |

D pielikums Veidnes piedāvājumu sagatavošanai

D 1 pielikums

Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā ar finanšu piedāvājumu

veidnes paraugs

SIA „DOBELES ŪDENS”

LV 45103000470

Noliktavas iela 5, Dobele

Dobeles novads

LV-3701

Pieteikums dalībai zemsliekšņa iepirkumā ar finanšu piedāvājumu

« Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā, I kārta » realizēšanā (Id.Nr.DŪ-ZI-2020/8)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Pretendenta nosaukums >

<reģistrācijas numurs>

<adrese> (turpmāk – Pretendents)

1.Apliecinām, ka esam iepazinušies ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās zemsliekšņa iepirkuma „<Noteikumu nosaukums un identifikācijas numurs>” Noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) pieņemam visas Noteikumos noteiktās prasības.

2.Iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no šī Pieteikuma dalībai zemsliekšņa iepirkumā ar Finanšu piedāvājuma un Atlases dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma (*viss kopā* *turpmāk– Piedāvājums*).

3.Piedāvājam nodrošināt < zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju **(A pielikums*)*** (turpmāk – pakalpojumu) par piedāvāto pakalpojuma līgumcenu *(bez PVN)*  EUR (<summa vārdiem>*eiro*),

*PVN* <21>%: <…> EUR (<summa vārdiem*> eiro*)

Pakalpojuma Līguma summa ar PVN: <…> EUR(<summa vārdiem> *eiro*),

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakalpojuma nosaukums | 1(vienas) cilvēkdienas izmaksas  ( EUR | Noslodze  (cilvēkdienas) | Pretendenta piedāvātā pakalpojuma līgumcena (bez PVN) EUR | PVN ( 21 %)  EUR | Pretendenta piedāvātā pakalpojuma līguma summa ( ar PVN) EUR |
| Būvuzraudzības pakalpojumi |  |  |  |  |  |
| *t.sk.*  Atbildīgā būvuzrauga noslodze  *(cilvēkdiena(c/d) = 8 h)* |  | **80** |  |  |  |

4. Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošinās mūsu piedāvātais Atbildīgais būvuzraugs <vārds, uzvārds > ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu, būvdarbu būvuzraudzības reglamentētajā jomā ,kura kvalifikācija un profesionālā pieredze ir atbilstoša Noteikumu prasībām. *( D4 pielikums)*

5.Apņemamies noslēgt pakalpojumu līgumu atbilstoši Noteikumos ietvertā līguma veidnei ***(C pielikums*** *)* ievērojot noteikto termiņu.

6.Apņemamies nodrošināt būvuzraudzības pakalpojumu objektu izbūvē būvdarbu periodā 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā *(t.sk. tehnoloģiskā pārtraukums)* no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas , kā arī garantijas laika periodā 36 (trīsdesmit sešus) kalendāros mēnešus pēc objekta nodošanas ekspluatācija, savlaicīgi iesniedzot Pasūtītajam Līguma saistību izpildes garantiju*(C1 pielikums)* un Garantijas laika saistību izpildes garantiju(*C3 pielikums*).

7.Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Noteikumu noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

8.Pakalpojuma Līguma izpildei mums ir /nav nepieciešams avanss <% > apmērā no Pakalpojuma kopējās cenas ar PVN, kas sastāda <…> EUR (<summa vārdiem> *eiro*).

9. Saskaņā ar Noteikumiem, apliecinu, ka:

a. uz Pretendentu vai Pretendenta norādīto , uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām, neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta pirmās daļās 2.un 3.punkta noteiktie gadījumi;

b. visa mūsu Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa;

c. piekrītu Noteikumu prasībām, tai skaitā tehniskajai specifikācijai, un garantēju Noteikumu un līgumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami.

10. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību zemsliekšņa iepirkuma noteikumu prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

11. Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem Pretendentiem un Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības zemsliekšņa iepirkumā ,jo Pretendents vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta zemsliekšņa iepirkuma noteikumu sagatavošanā.

12. Esam informēti, ka mūsu iesniegtos personas datus apstrādās pārzinis SIA „DOBELES ŪDENS” , juridiskā adrese : Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV3701.

13. Informācija, kas Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_ lpp. un komercnoslēpumu saturoša informācija atrodas Pretendenta piedāvājuma \_\_\_lpp 14. Zemsliekšņa iepirkumā mūs pārstāv un pakalpojumu līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt līgumu , mūsu vārdā noslēgs: (*norādīt parakstiesīgās amatpersonas amatu, vārdu, uzvārdu*)

|  |
| --- |
| <Pretendenta nosaukums > |
| <Reģistrācijas numurs vai personas kods> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |

D 2 pielikums

Veikto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts (veidnes paraugs)

**VEIKTO BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU SARAKSTS**

*(jānorāda tikai attiecībā uz iepirkuma priekšmetu(būvuzraudzības pakalpojumi) Noteikumu 6.1.punkts)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k | Būvobjekta nosaukums , **veikto būvuzraudzības pakalpojumu** īss raksturojums (atbilstoši iepirkuma priekšmetam) | Būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas bez PVN (EUR) | Vieta | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms  (% no būvuzraudzības vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona, e-pasts) | Būvuzraudzības pakalpojumu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
|  | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> Datums |

D 3 pielikums

Atbildīgo speciālistu saraksts (veidnes paraugs)

ATBILDĪGO SPECIĀLISTU SARAKSTS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Galvenais/  atbildīgais  speciālists | Vārds un uzvārds | Serfikāta numurs /izdevējs | Profesionālā pieredze atbilstoši Noteikumos noteiktajām prasībām | Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu), vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs, vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| **Atbildīgais būvuzraugs** ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu, būvdarbu būvuzraudzības reglamentātajā jomā | <…> | <…> | <…> | <…> |

1. Profesionālās pieredzes apliecināšanai (*atbilstoši Noteikumos noteiktajām prasībām)* atbildīgajam būvuzraugam ir jānorāda būvuzraudzības pakalpojumi, kuri ir veikti objektos *( objekti ir izbūvēti, nodoti ekspluatācijā)*  kuros speciālists veicis atbildīgā būvuzrauga pienākumus atbilstoši Noteikumu 6.3. punkta prasībām

2. Sarakstam jāpievieno pieredzi apliecinoša dokumentācija (*piem.* saistību raksti(kopijas) būvvaldes izsniegto aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā (kopijas), izkopējumi no būvdarbu žurnāla.)

3. Jāpievieno vismaz viena Pasūtītāju atsauksme (Pasūtītāja apliecinājums) par būvuzraudzības pakalpojumiem, kas veikti izbūvētos objektos, pakalpojumu apjomiem, parametriem, kas apliecina speciālista pieredzi un profesionālās spējas atbilstoši Noteikumu 6.3. punkta prasībās.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts,datums>][[7]](#footnote-7) |

**D4 pielikums** Speciālista CV un pieejamības apliecinājuma veidnes paraugs

SIA „DOBELES ŪDENS”

LV 45103000470

Noliktavas iela 5, Dobele

Dobeles novads, LV-3701

**Speciālista CV un apliecinājums par pieejamību**

1.Uzvārds:

2.Vārds:

3.Profesionālās darbības laikā veiktie būvuzraudzības pakalpojumi, kuri apliecina

speciālista atbilstību Noteikumu 6.3. punkta prasību izpildi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvobjekta nosaukums, kurā veikta **būvuzraudzība,** būvuzraudzības pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas/ objekta nodošanas ekspluatācijā gads un mēnesis | Būvuzraudzības pakalpojuma līguma nosaukums un izpildes vietas adrese | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersonas vārds uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese | Īss būvuzraudzības pakalpojuma apraksts, objektā izbūvēto būvdarbu apraksts, apjoms , K - metri, KSS -jauda (l/sek), segums - m 2 un citi dati, kas apliecina atbilstību Noteikumu 6.3.punkta prasībām |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

1. Atbildīgā būvuzrauga Apliecinājums par pieejamību

Ar šo es apņemos laika periodā no < > līdz < > saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā iepirkumā „<Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs>” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt Atbildīgā būvuzrauga pienākumus <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts> nodrošinot būvuzraudzību būvobjektā , gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesiju reģistrā][[8]](#footnote-8)

|  |
| --- |
| <Vārds, uzvārds> |
| <Paraksts> |
| <Datums> |

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

|  |
| --- |
| <Darba devēja nosaukums> |
| <Reģistrācijas numurs> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts ,datums>][[9]](#footnote-9) |

*1) Atbildīgais būvuzraugs savā CV un pieejamības apliecinājumā norāda tikai tādus objektus, kuros veikta būvuzraudzība un kuros izbūvētie darbu apjomi apliecina speciālista pieredzi atbilstoši Noteikumu 6.3.punktā prasībām.*

*2) CV ir jāpievieno dokumentācija, kas apstiprina CV norādīto objektu izbūvi*

*Dokumentāciju, kas speciālista apliecina pieredzi atbilstoši Noteikumu prasībām saistību rakstu kopijas , būvvaldes izsniegto aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā (kopijas) u.c). Pasūtītāju izdotās atsauksmes/ vai apliecinājumi par to, ka būvspeciālists ir veicis atbildīgā būvuzrauga pienākumus ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu izbūvē, informācija par izbūvētā objekta nosaukumu, vietu, laiku, un ekspluatācijā nodoto objektu parametriem, apjomiem, daudzumu , jaudu u.tt. t. informācijai ,kas apliecina speciālista pieredzi un profesionālās spējas atbilstoši Noteikumiem.*

D5 pielikums: Apakšuzņēmējiem(kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka)nododamo pakalpojumu saraksta veidnes paraugs

SIA „DOBELES ŪDENS”

LV 45103000470

Noliktavas iela 5, Dobele

Dobeles novads, LV-3701

APAKŠUZŅĒMĒJIEM (kuru veicamo kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka ) NODODAMO PAKALPOJUMU SARAKSTS[[10]](#footnote-10)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apakšuzņēmēja,kura veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Izpildei nododamās līguma daļas apjoms (% no pakalpojuma līguma kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmējam nododamo un veicamo pakalpojumu apraksts |
| <…> | <…> | <…> |

*Pretendents sarakstā norāda visus apakšuzņēmējus, kura veicamo būvdarbu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.*

|  |
| --- |
|  |
|  | <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
|  | <Paraksttiesīgās personas paraksts> Datums |

D6 pielikums

Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes paraugs

SIA „DOBELES ŪDENS”

LV 45103000470

Noliktavas iela 5, Dobele

Dobeles novads, LV-3701

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS[[11]](#footnote-11)

Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” [“<Iepirkuma daļas nosaukums>”][[12]](#footnote-12) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

1.Apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

2.Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

3.Kā arī apliecina to, ka tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| Paraksttiesīgās personas paraksts, datums |

1. Pasūtītājs attiecīgos dokumentus var pieprasīt uz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas brīdi kvalifikācijas izvērtēšanai. [↑](#footnote-ref-1)
2. Banku, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt:

   <http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba>. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pakalpojuma sniegšanas termiņš. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pakalpojuma sniegšanas termiņš. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pakalpojuma sniegšanas termiņš. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki. [↑](#footnote-ref-6)
7. CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. [↑](#footnote-ref-7)
8. Attiecas uz ārvalstu speciālistiem [↑](#footnote-ref-8)
9. CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā ģenerāluzņēmējs saglabājot atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs pieejami apakšuzņēmēju resursi [↑](#footnote-ref-10)
11. Attiecas uz tām Personām, t.sk.apakšuzņēmējiem, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām [↑](#footnote-ref-11)
12. Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu [↑](#footnote-ref-12)